Publicado no Diário Oficial, em 20/11/2020 – Seção I, pág. 94

DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 379/2020 “Ad Referendum”, de 28 de julho de 2020

Referendada em 18/11/2020 – 1ª Reunião Extraordinária/2020

“Substitui o Apêndice VI da Deliberação CBH-BS nº 376 de 22 de julho de 2020”

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS), criado pela Lei Estadual n° 9.034 de 27/12/94, instalado em 09 de dezembro de 1995, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Deliberação CRH “Ad Referendum” nº 224, de 12 de setembro de 2019, que deliberou sobre o detalhamento das estimativas de receitas do PA-PI 2020-2023 por bacia hidrográfica;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 214, de 31 de janeiro de 2020, que altera itens do Manual de Procedimentos Operacionais – MPO de Investimento;

Considerando a Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” nº 220, de 06 de abril de 2020, que altera prazos de contratos dos empreendimentos indicados ao FEHIDRO em 2019, e dispõe sobre a entrega dos Planos de Aplicação da Cobrança no ano de 2020 e indicações de empreendimentos 2020;

Considerando a Deliberação CBH-BS nº 376 de DELIBERAÇÃO de 21 de julho de 2020 que define as diretrizes e o cronograma para a classificação de propostas visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da cobrança/2020 pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e dá outras providências (2ª chamada);

Considerando a Deliberação CBH-BS nº 368, de 19 de dezembro de 2019, que aprova o Plano de Ações e Programa de Investimentos do CBH-BS para o QUADRIÊNIO 2020 a 2023, conforme Apêndice VI desta deliberação, e estabeleceu os percentuais de acordo com a Deliberação CRH 188/2016;

Considerando a Deliberação CBH-BS Nº 378/2020 “Ad Referendum” 23 de julho de 2020 - “Aprova Plano de Ações e Programa de investimentos do CBH-BS para o QUADRIÊNIO 2020 a 2023”.

DELIBERA:

ART 1º - O Apêndice VI da Deliberação CBH-BS nº 376 de 22 de julho de 2020 fica substituído pelo Apêndice I desta deliberação

ART 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Celso Garagnani                                         Sidney Felix Caetano

Vice-Presidente do CBH-BS             Secretário Executivo do CBH-BS

Apêndice I – Del 379/2020 - Plano de ação e programa de investimentos do CBH-BS

| subPDC | Meta | Ação | Área de abrangência da ação | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução cf. art. 2 delib. CRH 188/16 | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos financeiros (R$) - 2020 | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 - Apoio ao planejamento | Atualizar planos de macro e micro drenagem em pelo menos 2 municípios no quadriênio | Ação 1.2.1 - Atualizar planos de macro e microdrenagem por meio de diagnósticos, prognósticos e propostas de intervenção considerando efeitos de maré, mudanças climáticas e impermeabilização do solo | Município | Municípios cujos Planos de Macro e Micro Drenagem tenham mais de 8 anos | PDC 1 e 2 | Município | A definir | R$ 775.000,00 | Cobrança Estadual |
| 1.2 - Apoio ao planejamento | Implementar 3 Projetos regionais para identificação das cargas poluidoras hídricas com a localização das fontes industriais, portuárias e outras e disponibilizadas no SIG WEB | Ação 1.2.3 - Mapear e analisar fontes potenciais poluição da água (efluentes de aterros, atividade portuária, industrial, comercial, residencial, de navegação, entre outras | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | Estado | CETESB | R$ 700.000,00 | Cobrança Estadual |
| 1.2 - Apoio ao planejamento | Elaborar estudo para a criação de mais áreas permeáveis e o aumento de infiltração potencial em ao menos 3 municípios | Ação 1.2.5 - Identificar áreas permeáveis em regiões críticas passiveis de inundação | Município | Municípios da UGHRi 7 a definir com base no PBH | PDC 1 e 2 | Município | A definir | R$ 225.000,00 | Cobrança Estadual |
| 1.4 - Monitoramento | Ampliar e manter 01 rede telemétrica de monitoramento quantitativo | Ação 1.4.2 - Instalar novos postos de monitoramento; manter postos já existentes | UGRHi | UGHRi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | R$ 200.000,00 | Cobrança Estadual |
| 1.5 - Disponibilidade | Elaborar 1 Sistema com Obtenção de dados dos níveis dos cursos d'águas e das marés para gestão dos recursos hidricos | Ação 1.5.1 - Instalar linígrafos (nível d'água em cursos d'água naturais e artificiais) e marégrafos para monitoramento telemétrico | UGRHi | UGRHi 7 | PDC 1 e 2 | A definir | A definir | R$ 600.000,00 | Cobrança Estadual |
| 5.3 - Reuso | Executar 03 Projeto de reuso de água | Ação 5.3.1 - Implantar sistemas de aproveitamento de água de chuva, reuso direto e indireto planejado da água e sua aplicação | Município | Todos os municípios da UGRHI 7 | Não prioritário | A definir | A definir | R$ 900.000,00 | Cobrança Estadual |
| 7.2 - Mitigação de inundações | Controlar os efeitos e impactos das constantes enchentes, em ao menos 3 municípios | Ação 7.2.1 - Executar obras e serviços em drenagem e ou controle de marés, constantes dos planos municipais ou regionais | Município | Municípios críticos indicados pelo plano de macrodrenagem | Prioritário | Município | A definir | R$ 1.980.076,11 | Cobrança Estadual |

Alberto Pereira Mourão

Presidente do CBH-BS