DELIBERAÇÃO CBH-RB No 280, DE 27/05/2022

Aprova ajustes no projeto da Prefeitura Municipal de Juquiá, aprovado pela Deliberação CBH-RB no 245, de 28/06/2019.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul - CBH-RB, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando o projeto “1ª execução de instalação e fornecimento de unidade sanitária individual no Município de Juquiá”, objeto do Contrato FEHIDRO nº 137/2020, aprovado pela Deliberação CBH-RB no 245, de 28/06/2019;

Considerando que o empreendimento foi licitado, a empresa contratada executou parcialmente o objeto do contrato, mas não teve condições de prosseguir por motivos de ordem administrativa, conduzindo à rescisão contratual;

Considerando que a Prefeitura Municipal de Juquiá reivindica alteração na quantidade do objeto do referido contrato FEHIDRO, sob a justificativa de que foi constatado aumento de valores de materiais e serviços em decorrência dos altos preços praticados durante a pandemia devido ao COVID-19, visando, assim, o restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato;

Considerando que os ajustes reivindicados não implicam em alteração do valor total da parcela de financiamento aprovado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, na condição de Agente Técnico;

Considerando que a CATI, recomendou que as adequações sejam aprovadas por este Comitê;

DELIBERA:

Artigo 1o – No projeto especificado, fica aprovada a alteração da quantidade e dos valores do Quadro I para os do Quadro II, conforme segue:

Quadro I: situação primitiva

| Quantidade de USI | Valores |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Financiamento | Contrapartida | Total |
| 65 | 486.854,64 | 9.935,81 | 496.790,45 |

Quadro II: situação proposta

| Quantidade de USI | Valores |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Financiamento | Contrapartida | Total |
| 40 | 358.615,48 | 7.318,82 | 365.934,30 |

Artigo 2º - As alterações realizadas pela Prefeitura Municipal de Juquiá nos diversos documentos relacionados ao contrato referido nesta deliberação devem ser submetidas à análise do Agente Técnico CATI;

Artigo 3o - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua expedição, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado. ooO=========================oo

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente

RAFAEL FRANÇA GUIMARÃES DE PAULA

Vice-Presidente

NEY AKEMARU IKEDA

Secretário Executivo