DELIBERAÇÃO CBH-LN NO 47 AD REFERENDUM

# Aprova alteração de escopo de projeto

# a ser financiado pelo FEHIDRO

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN no uso de suas atribuições legais e considerando:

- a Deliberação N° 45 de 22 de Janeiro de 2004, que indica entre as prioridades de aplicação dos recursos do FEHIDRO pelo CBH-LN para 2004, o projeto “Bonete: Preservação de Mananciais Fase II”, da Prefeitura de Ilhabela;

- a solicitação da Prefeitura de Ilhabela para alteração do escopo do referido projeto, com a exclusão do seu ítem 2 – Educação Ambiental, justificada pela inexistência de espaço físico para a realização das atividades previstas, que dependem a execução da Fase I, em andamento;

Delibera:

Art. 1º - Fica aprovada a alteração do escopo do projeto “Bonete: Preservação de Mananciais Fase II”, da Prefeitura de Ilhabela.

Art. 2º - Fica aprovado o retorno ao CBH-LN do valor de R$ 59.667,36, referente a alteração do referido projeto.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

### Manoel Marcos de Jesus Ferreira

Presidente do CBH-LN

Prefeito de Ilhabela