DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 071/2005, de 01 de junho de 2005 - “Ad referendum”

Altera prazo para inicio de empreendimentos contratados em 2004 e dá outras providências

O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO,

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 063/2004 que concedeu prazo para início da execução dos empreendimentos contratados em 2.004 de até 360 dias após a assinatura do contrato;

Considerando a existência de empreendimentos contratados em 2004, cujos tomadores já concluíram os procedimentos licitatórios e encaminharam as respectivas documentações aos agentes técnicos para efeito de liberação da primeira parcela e, por outro lado, casos em que os procedimentos licitatórios encontram-se em fase de conclusão;

Considerando que as premissas constantes da Deliberação COFEHIDRO nº 63/2004, de economicidade e interesse da administração pública permanecem válidas, recomendando-se a adoção de medidas que viabilizem o inicio dos empreendimentos que se encontram nas condições acima referidas, sob pena de incorrer em retrabalho se houver o cancelamento puro e simples de tais contratos; e

Considerando que para os contrados celebrados em 2004 que permaneçam sem abertura do processo licitatório após a data de 360 dias da assinatura a medida recomendada é o cancelamento dos mesmos, de forma a permitir a indicação de outros empreendimentos em melhores condições de utilização dos recursos do FEHIDRO;

Considerando a existência de contratos assinados em data anterior a 19 de março de 2003, cujos empreendimentos estão com execução ainda por iniciar e que tem sido objeto de sucessivas prorrogações autorizadas pelos Comitês de Bacias.

Delibera “Ad Referendum” do COFEHIDRO:

Artigo 1º - Os contratos firmados com o FEHIDRO em 2.004, cujo processo licitatório para execução de empreendimento coerente com o objeto originalmente contratado tenha sido iniciado em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da data da assinatura, poderão ter o prazo para início dos empreendimentos prorrogado em mais 120 (cento e vinte) dias como acréscimo ao previsto no artigo 1º, inciso II da Deliberação 63/2004,

§ 1º – Entende-se como “data de início do empreendimento” a data da liberação da primeira parcela contratual pelo Agente Financeiro do FEHIDRO;

§ 2º - O acréscimo de prazo previsto no caput poderá ser concedido mediante comprovação pelo tomador junto ao Agente Técnico do início do processo licitatório, no decorrer do prazo previsto no caput, e solicitação justificada de prorrogação do prazo de início até o limite estabelecido;

§ 3º - A comprovação prevista no § 2º deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a publicação desta Deliberação.

Artigo 2º - Serão cancelados os contratos de 2.004 que não atenderem ao disposto no artigo 1º, mediante comunicado do agente técnico respectivo à SECOFEHIDRO para providências de cancelamento junto ao agente financeiro;

Artigo 3º - Fica a Secretaria Executiva do COFEHIDRO incumbida de divulgar a presente Deliberação aos tomadores com contratos assinados em 2004 e com execução ainda não iniciada;

Artigo 4º - Ficam vedadas a partir da publicação desta Deliberação novas prorrogações de prazo para inicio da execução de contratos assinados em data anterior a 19 de março de 2003.

Parágrafo único. A SECOFEHIDRO em conjunto com o agente financeiro deverá fazer o levantamento dos casos de contratos na situação referida no caput para efetivar o cancelamento imediato daqueles que não estejam com prorrogação de início autorizada pelo respectivo Comitê de Bacia.

Artigo 5º - Ficam vedadas alterações do objeto principal dos contratos assinados em data anterior a 19 de março de 2003 cujos empreendimentos estejam com execução não iniciada.

Parágrafo único – Para os casos previstos no caput, em que não for possível iniciar a execução do objeto contrato ou que prevalecer o interesse do tomador em alterá-lo, o contrato deverá ser cancelado e outro empreendimento, com novo objeto, poderá ser indicado ao FEHIDRO a critério dos respectivo colegiado.

Artigo 6º - A presente deliberação deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo com efeito retroativo a 02 de junho de 2005, onde se aplicar o artigo 1º, e a partir da data de publicação para os demais artigos.

COFEHIDRO, aos 01 de junho de 2005.

Mauro Guilherme Jardim Arce

Presidente do COFEHIDRO