DELIBERAÇÃO CBH-LN NO 88 AD REFERENDUM, DE 20 DE OUTUBRO DE 2008

# Aprova alteração de escopo de projeto

# financiado pelo FEHIDRO

# no âmbito do CBH-LN

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN no uso de suas atribuições legais e considerando:

- a Deliberação N° 55 de 20 de Maio de 2005, que indica entre as prioridades de aplicação dos recursos do FEHIDRO pelo CBH-LN para 2005, o projeto “Elaboração do Projeto Básico do Sistema de Esgotos da Vila de Picinguaba”, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ubatuba;

- a solicitação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ubatuba para alteração do escopo do referido projeto, com a exclusão de parte da Etapa 03 – Detalhamento em Projeto Básico dos tratamentos coletivos com respectivos lay-outs e cortes, justificada pelo comprometimento da SABESP em atuar na área com propostas para execução deste serviço até 2010 e eliminação da etapa 04, o Licenciamento Ambiental, uma vez que com a elaboração do projeto executivo pela SABESP, a documentação de licenciamento deverá ser baseada no projeto a ser elaborado;

- a submissão da proposta à Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, que aprovou as alterações;

Delibera:

Art. 1º - Fica aprovada a alteração do escopo do empreendimento “Elaboração do Projeto Básico do Sistema de Esgotos da Vila de Picinguaba”, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ubatuba.

Art. 2º - Fica condicionada o pagamento da última parcela à realização das atividades de Educação Ambiental, cuja contrapartida é de obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

### Manoel Marcos de Jesus Ferreira

Presidente do CBH-LN

Prefeito de Ilhabela