DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº. 106 AD REFERENDUM DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Autoriza a redução de contrapartida do

Projeto Bonete Preservação de Mananciais

e dá outras providências

Considerando:

- a Deliberação CBH-LN no 37 de 15 de maio de 2003, que indicou para financiamento o “Projeto Bonete – Preservação de Mananciais”, cujo empreendedor é a Prefeitura Municipal de Ilhabela;

- a deliberação CBH-LN AD REFERENDUM de 22 de dezembro de 2008 que autorizou o empreendedor a reduzir o escopo original do projeto, bem como do valor total da proposta indicada na Deliberação CBH-LN no 37 de 15 de maio de 2003;

- a consulta realizada pelo tomador aos Agentes Técnicos e Financeiros FEHIDRO encarregados de analisar e acompanhar a execução do projeto, à Secretaria Executiva do CBH-LN, e à Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais do CBH-LN;

- que nas consultas mencionadas na consideração anterior foi acordado que a redução do valor da contrapartida ao mínimo de 20% do valor total do projeto pleiteado pelo tomador é de interesse do CBH-LN, pois viabiliza a conclusão do projeto perante o SINFEHIDRO;

- que a redução pretendida se fará de forma condicionada, isto é, por meio de assinatura de Termo de Compromisso constante do Anexo desta Deliberação, a ser firmado pela Prefeitura Municipal de Ilhabela, e pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN;

- que o compromisso ajustado entre as partes envolvidas envolve o cumprimento de ações e cronograma detalhado em Plano de Trabalho a ser elaborado por representantes do CBH-LN, representantes da Prefeitura Municipal de Ilhabela e do Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de de Ilhabela.

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN no uso de suas atribuições legais

Delibera:

Art. 1º - Fica autorizada a redução do valor de contrapartida a ser apresentada pela Prefeitura Municipal de Ilhabela, empreendedora do “Projeto Bonete – Preservação de Mananciais”, mediante a retirada do escopo da proposta a meta referente à construção e implantação do Centro Integrado de Monitoramento e o Programa de Educação Ambiental, e a assinatura de Termo de Compromisso ajustado entre o empreendedor e o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte constante do Anexo I desta Deliberação.

Parágrafo único: a contrapartida a ser apresentada pelo tomador deverá atender ao valor mínimo de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta, conforme dispõe o Manual de Procedimentos Operacionais de Investimento do FEHIDRO.

Art. 2º - A efetivação da alteração de que trata o artigo 1º desta Deliberação está condicionada à aprovação pelo Agente Técnico FEHIDRO do relatório final atestando a conclusão das ações e etapas detalhadas no Plano de Trabalho a ser elaborado.

Art. 3º _ Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

- Ernane Bilotte Primazzi

Presidente do CBH-LN

Prefeito de São Sebastião

ANEXO I – Termo de Compromisso

Anexo II – Plano de Trabalho