Deliberação CRH nọ 89, de 10 de dezembro de 2008

Aprova plano de trabalho para regulamentação da cobrança para o setor rural pela utilização dos recursos hídricos do Estado de São Paulo.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH no exercício de suas atribuições e considerando:

- a Lei nọ 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que institui a Política e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo;

- a Lei nọ 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre limites e condicionantes para a cobrança pela utilização dos recursos hídricos, e em especial o artigo 1 ọ das Disposições Transitórias ao determinar em seu parágrafo único que os usuários não classificados como urbanos e industriais estarão sujeitos à cobrança somente a partir de 1 ọ de janeiro do ano de 2010;

- o Decreto n ọ 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta dispositivos da Lei n ọ 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que trata da cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas e, em especial, o seu artigo 37 ao determinar que até 31 de dezembro de 2008 o CRH deverá promover estudos e propor a regulamentação da cobrança a que se refere o parágrafo único do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei n ọ 12.183, de 29 de dezembro de 2005;

- a necessidade de maior aprofundamento das questões a serem abordadas na proposta de regulamentação;

Delibera:

Artigo 1ọ - Fica aprovado o seguinte Plano de Trabalho para a Câmara Técnica de Cobrança elaborar a proposta de regulamentação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo para o setor rural:

Atividade 1 - Definição do cadastro específico para a cobrança e estabelecimento de diretrizes para sua constituição.

- Sub-atividade 1.1 - Simplificação dos procedimentos atuais de outorga e licenciamento ambiental de empreendimentos agropecuários visando a sua regularização – em estudo por DAEE, DEPRN e DUSM, a partir de reuniões com representantes do segmento rural.

- Sub-atividade 1.2 – Diretrizes para identificação dos usuários de água do setor rural no Estado de São Paulo, e estabelecimento de mecanismos de estímulo para o cadastramento de novos usuários, a partir da adaptação/desenvolvimento dos possíveis bancos de dados existentes para constituição do cadastro de irrigantes, como Censo agropecuário IBGE (uso de água), CATI-LUPA (equipamento de iirigação), DAEE (contratos para as várias UGRHIs pelos CBHs), DEPRN, CBHs, INCRA.

- Sub-atividade 1.3 - Discussão sobre técnicas e equipamentos de irrigação, com setores público e privado, para subsidiar a elaboração do cadastro de usuários e a definição de limites e condicionantes para a cobrança rural.

Atividade 2 – Realização de estudos e trabalhos e o levantamento de estudos e trabalhos existentes nos órgãos públicos e universidades que possam aprimorar os trabalhos a serem conduzidos pela Câmara Técnica, e permitam a compilação de dados rurais existentes no que se refere a:

- Consumo de água por cultura e por tipo de solo

- Consumo de água por espécie animal e forma de manejo (confinado, extensivo)

- Lançamento de efluentes de atividades rurais

- Técnicas agrícolas

- Racionalização de uso da água

- Atividade 3 - Estabelecimento de procedimentos e critérios gerais para a cobrança no setor rural que, a princípio, deverão contemplar:

- especificidades regionais

- porte e impacto do empreendimento

- mecanismos de abatimento

- cobrança progressiva

- formas de estímulo econômico temporário para a implantação da cobrança, segundo tipos de usuário e consumo de água, para melhorar a eficiência do uso da água

- formas de regulamentar e estimular práticas conservacionistas do uso da água face à implantação da cobrança

- estratégia para a implantação da cobrança: CBH priorizar recursos do FEHIDRO (compensação finanaceira e/ou cobrança) para recuperação de APPs

  - Sub-atividade 3.1 - Avaliação da experiência dos CBHs na implantação da cobrança rural em rios de domínio da União, de forma a verificar a sua compatibilidade.

Atividade 4 – Garantia de utilização, pelo CBH, de parte dos recursos arrecadados com a cobrança para:

  - Planos, programas e projetos que atendam às prioridades estabelecidas para a área rural nos planos de bacias

  - Pagamento por serviços ambientais em áreas prioritárias estabelecidas nos planos de bacias.

Esta atividade atenderá ao estabelecido pelo parágrafo 4ọ do artigo 2ọ da Lei 12.183, que estabelece: “Deverá ser aplicada parte dos recursos arrecadados na conservação do solo e na preservação da água em zona rural da Bacia, nos termos da regulamentação, respeitando-se o estabelecido no respectivo Plano de Bacias, obedecidas as características de cada uma delas”.

Atividade 5 – Elaboração da proposta de regulamentação da cobrança para o setor rural.

Artigo 2ọ - Fica aprovado o seguinte cronograma para conclusão dos trabalhos:

| Atividade | Dezembro 2008 | Janeiro 2009 | Fevereiro 2009 | Março 2009 | Abril 2009 | Maio 2009 | Junho 2009 | Julho 2009 | Outubro 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Artigo 3ọ - Para efeito de orientação aos trabalhos a serem desenvolvidos, deverão ser, inicialmente, considerados:

I - As atividades rurais de irrigação, aqüicultura e pecuária, compreendendo os produtores rurais que desenvolvam agricultura irrigada e as atividades de criação e reprodução de animais e plantas aquáticas, com captação de água ou lançamento de efluentes diretamente nos corpos d’água.

II - São isentas de cobrança no setor rural:

- a utilização de recursos hídricos por micro e pequenos produtores rurais

- as vazões ou acumulações de volume de água considerados insignificantes, estabelecidos nos planos de bacias devidamente aprovados pelos correspondentes CBHs ou, na inexistência destes, pelo DAEE.

III - A base de cálculo para a cobrança são os usos declarados pelos usuários, outorgados pelo DAEE e com as atividades licenciadas pela SMA e CETESB.

IV - O processo de implantação da cobrança rural deverá ser acompanhado de ampla divulgação por meio de audiências públicas, reuniões setoriais, mídia em geral.

Artigo 4ọ - A proposta de regulamentação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para o setor rural deverá ser apresentada ao CRH, sob a forma de minuta de decreto, até 31.07.2009.

Artigo 5ọ - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Graziano Neto

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos