|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  | |  | |  | |
| **UF: SP** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **CBH: 131. CBH do Mogi - Guaçu** | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **PLANO DE TRABALHO CBH ANO** | | **2023** |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **ID** | **AÇÃO PROPOSTA** | **OBJETO/ÂMBITO/ PÚBLICO ALVO** | **EXECUTOR** | **COMPONENTE(S) A QUE SE VINCULA** | **CRONOGRAMA** | | | | | | |
| **1o TRIMESTRE** | **2o TRIMESTRE** | | **3o TIMESTRE** | | **4o TRIMESTRE** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Implantação do Plano de Capacitação do CBH Mogi aprovado pela Deliberação CBH Mogi n. 219 de 24 de março de 2021. | Execução do Plano de Capacitação/ UGRHi 09/ Público em geral | CBH MOGI | II.3 | x | x | | x | | x | |
| 2 | Manutenção do site eletrônico e página em rede social | Divulgação das principais atividades do Comite na rede social do Colegiado | CBH MOGI | III.1 | x | x | | x | | x | |
| 3 | Implantação do Plano de Comunicação do CBH Mogi aprovado pela Del. CBH Mogi n. 218 de 24 de março de 2021. | Execução do Plano de Comunicação/ UGRHi 09/ Público em geral | CBH MOGI | III.3 | x | x | | x | | x | |
| 4 | Atualização contínua dos representantes do Colegiado em plataforma digital | Manter atualizado o cadastro dos membros no site do comitê ou outra plataforma digital disponível | CBH MOGI | IV.1 | x | x | | x | | x | |
| 5 | Disponibilizar agenda de atividades do Colegiado em plataforma digital | Manter atualizada agenda das reuniões e documentos pertinentes no site do comitê ou outra plataforma digital disponível | CBH MOGI | IV.2 | X | X | | X | | X | |
| 6 | Manutenção dos documentos afetos a gestão de recursos hídricos sob a governabilidade do Colegiado | Manter atualizado os documentos (Pano de Bacia, relatório de Situação, Cobrança, etc) no site do comitê ou outra plataforma disponível. | CBH MOGI | IV.3 | X | X | | X | | X | |
| 7 | Revisão Plano de Bacia - PA/PI (Plano de Ações e Programas de Investimento da UGRHi 09) | Aprovar a revisão Plano de Ações e Programa de Investimento da UGRHi 09 | CT Gestão e Planejamento do CBH Mogi | V.6 |  |  | | X | | X | |
| 8 | Elaboração do Relatório Anual da Situação dos Recursos Hídricos da UGRHi 09 | Aprovar anualmente o RS da UGRHi 09 | CT Gestão e Planejamento do CBH Mogi | V.6 | x | x | |  | |  | |
| 9 | Elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo uso da Água | Aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos do Cobrança no âmbito da UGRHi 09 | GT da Cobrança do CBH Mogi | V.9 | x |  | |  | |  | |
| 10 | Execução do Plano de Comunicação do CBH Mogi aprovado pela Deliberação CBH Mogi n. 218 de 24 de março de 2021. | Execução do Plano de Comunicação/ UGRHi 09/ Público em geral | Empresa contrata | III.3 | x | x | | x | | x | |
| 11 | Revisão do Estatuto do CBH Mogi/UGRHi 09 | Adequação do Estatuto às novas secretarias de Estado/ UGRHi 09/ estado, municípios e sociedade civil | CBH | V.9 |  |  | | x | | x | |

Texto, Carta

Descrição gerada automaticamente

Texto, Carta

Descrição gerada automaticamente

