
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF: SP** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CBH:** | **MOGI GUAÇU** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Texto  Descrição gerada automaticamente |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RELATÓRIO DE ATIVIDADES CBH MOGI**  **ANO 2022** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **AÇÃO PROPOSTA** | **OBJETO/ÂMBITO/ PÚBLICO ALVO** | **EXECUTOR** | **COMPONENTE(S) A QUE SE VINCULA** | **CRONOGRAMA** | | | | **Considerações/ Observações** |
| **1o TRIMESTRE** | **2o TRIMESTRE** | **3o TIMESTRE** | **4o TRIMESTRE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Implantação do Plano de Capacitação do CBH Mogi aprovado pela Deliberação CBH Mogi n. 219 de 24 de março de 2021. | Execução do Plano de Capacitação/ UGRHi 09/ Público em geral | Empresa contrata | II.3 | x | x | x | x | A empresa contratada, por meio do Contrato CBH Mogi n. 1, 01 de outubro de 2021, não cumpriu satisfatoriamente o TR e o CBH complementou a realização dessa ação. |
| 2 | Manutenção do site eletrônico e página em rede social | Divulgação das principais atividades do Comite na rede social do Colegiado | Empresa contrata | III.1 | x | x | x | x | A empresa contratada, por meio do Contrato CBH Mogi n. 1, 01 de outubro de 2021, não cumpriu satisfatoriamente o TR e o CBH complementou a realização dessa ação |
| 3 | Implantação do Plano de Comunicação do CBH Mogi aprovado pela Deliberação CBH Mogi n. 218 de 24 de março de 2021. | Execução do Plano de Comunicação/ UGRHi 09/ Público em geral | Empresa contrata | III.3 | x | x | x | x | A empresa contratada, por meio do Contrato CBH Mogi n. 1, 01 de outubro de 2021, não cumpriu satisfatoriamente o TR e o CBH complementou a realização dessa ação |
| 4 | Atualização contínua dos representantes do Colegiado em plataforma digital | Manter atualizado o cadastro dos membros no site do comitê ou outra plataforma digital disponível | CBH | IV.1 | x | x | x | x | A secretaria executiva do CBH Mogi manteve atualizado o cadastro de membros durante o ano de 2022 no site do colegiado ambientado no site do SIGRH/SP |
| 5 | Disponibilizar agenda de atividades do Colegiado em plataforma digital | Manter atualizada agenda das reuniões e documentos pertinentes no site do comitê ou outra plataforma digital disponível | CBH | IV.2 | X | X | X | X | A secretaria executiva do CBH Mogi disponibilizou atualizado a agenda das reuniões do colegiado durante o ano de 2022, no site do colegiado ambientado no site do SIGRH/SP. |
| 6 | Manutenção dos documentos afetos a gestão de recursos hídricos sob a governabilidade do Colegiado | Manter atualizado os documentos (Pano de Bacia, relatório de Situação, Cobrança, etc) no site do comitê ou outra plataforma disponível. | CBH | IV.3 | X | X | X | X | A secretaria executiva do CBH Mogi atualizou os documentos do colegiado durante o ano de 2022, no site do colegiado ambientado no site do SIGRH/SP. |
| 7 | Revisão Plano de Bacia - PA/PI( Plano de Ações e Programas de Investimento da UGRHi 09) | Aprovar a revisão Plano de Ações e Programa de Investimento da UGRHi 09 | CT Gestão e Planejamento do CBH Mogi | V.6 |  |  | X | X | A atualização do Plano de Ação e Programa de Investimento para o ano de 2022 foi aprovado pela Deliberação VBH Mogi n.227 de 9 de dezembro de 2021 |
| 8 | Elaboração do Relatório Anual da Situação dos Recursos Hídricos da UGRHi 09 | Aprovar anualmente o RS da UGRHi 09 | CT Gestão e Planejamento do CBH Mogi | V.6 | x | x |  |  | O Relatório de Situação de 2022, ano base 2021 foi aprovado pela Deliberação CBH n. 226 de 9 de dezembro de 2021. |
| 9 | Elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo uso da Água | Aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos do Cobrança no âmbito da UGRHi 09 | GT da Cobrança do CBH Mogi | V.9 | x |  |  |  | O Plano de Aplicação da Cobrança para o ano de 2022 foi aprovado pela Deliberação CBH Mogi n. 230 de 8 de abril de 2022. |
| 10 | Revisão do Estatuto do CBH Mogi/UGRHi 09 | Adequação do Estatuto às novas secretarias de Estado/ UGRHi 09/ estado, municípios e sociedade civil | CBH | V.9 |  |  | x | x | NÃO REALIZADO. A CT GP realizou a revisão do estatuto, entretanto, não houve quórum suficiente, como determinado em estatuto, para sua aprovação no 82° Reunião Plenária em 8 de dezembro de 2022. |





Texto, Carta

Descrição gerada automaticamente