COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB

TERMO DE REFERÊNCIA

AÇÃO: REALIZAR O DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO FINANCIADOS PELO FEHIDRO E PROGNÓSTICO DA DEMANDA DE SANEAMENTO NAS ZONAS RURAIS DA UGRHI-11.

FEVEREIRO DE 2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Título do Empreendimento

Realizar o diagnóstico dos sistemas de saneamento básico financiados pelo FEHIDRO e prognóstico da demanda de saneamento nas zonas rurais da UGRHI-11.

2. Área de abrangência

Toda a área da UGRHI-11 - Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.

3. Duração

Indicar, em meses, o prazo para execução do empreendimento

4. Introdução

A implantação de programas para realização de soluções de saneamento alternativas é de extrema importância para a população, principalmente nas áreas rurais.

Conhecer essa demanda e avaliar qual melhor solução de saneamento básico se adequa aquela realizada se faz importante e necessária para a aplicação eficaz de recursos e soluções que melhor atenda aquela população.

A maioria dos municípios do Vale do Ribeira, além das obrigações expressas nas legislações, em especial a Politica Nacional de Saneamento Básico – PNSB e o denominado “Marco do Saneamento”, possui Termos de Ajustamento de Conduta, firmados entre a Sabesp, a Administração Pública Municipal e o Ministério Público, que determinam regras, orientações e prazos para o alcance da universalização do saneamento básico nos seus territórios.

Um estudo de situação deverá levantar informações quanto aos projetos que têm uma relação direta com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul- CBH-RB, conhecer o estado da arte das obras já implantadas, suas adversidades, e casos de sucesso que podem ser fonte de inspiração para outros locais, considerando principalmente os diversos cenários que a região apresenta, em especial os de influencia cultural, econômica, ambiental e geológica (perfis de solo), que dificultam uma homogeneização de tomadas de decisões e elaboração de projetos mais precisos para o Saneamento Rural.

5. Justificativa

Refletir e agir sobreas questões de saneamento significa priorizar a busca por melhorias das condições de vida das populações e a qualidade ambiental. Heller (1998) afirma que, saneamento, para a Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  significa  o  controle  dos  fatores  do  meio  físico  do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem estar físico,mental e social. A origem dessa palavra deriva do termo latino  “sano” (que mostra saúde), que gerou o verbo “saneare”

O presente Termo de Referência visa à montagem de um projeto para realizar o diagnóstico dos sistemas de saneamento básico nas zonas rurais atualmente existente nos municípios da UGRHI-11, financiadas pelo FEHIDRO, e o prognostico de demanda de saneamento nas zonas rurais da UGRHI-11.

6. Objetivo

O projeto deverá ter como base os seguintes Objetivos Gerais:

    - Diagnostico dos sistemas de saneamento básico nas zonas rurais financiados pelo FEHIDRO;

    - Prognostico da demanda de atendimento de saneamento nas zonas rurais da UGRHI-11;

    - Apoio para a Universalização do Saneamento Básico, em atendimento da Lei Federal 14026/2020 e Lei Federal 11.445/2007;

    - Verificação dos tipos de tecnologias utilizadas para melhoria do saneamento rural, seus pontos fortes, pontos fracos e outras considerações de relevante importância para o dimensionamento das melhorias obtidas com a execução dos projetos com objetos voltados ao Saneamento Básico Rural, financiados pelo FEHIDRO;

    - Subsidiar a Câmara Técnica de Saneamento do CBH-RB, com informações sobre o Saneamento Rural no Vale do Ribeira para tomada de decisões e conhecimento dos projetos executados no âmbito do Saneamento Rural.

Estes se concretizam nos Objetivos específicos:

    - Levantamento de informações acerca de saneamento rural atualmente existentes junto aos municípios da UGRHI-11, com minimamente os seguintes dados:

- Nº de Propriedades Beneficiadas em cada município que tenha captado recurso FEHIDRO para saneamento rural;

- Situação de cada projeto aprovado pelo CBH-RB, estando estes em andamento, execução e/ou concluídos, a fim de dimensionar a quantidade de propriedades atendidas pelo respectivo PDC e SUB-PDC, por onde se realiza o financiamento dos projetos dessa natureza;

- Realizar entrevista de pelo menos 5 beneficiários por município, com levantamento de informações quanto ao funcionamento das fossas, as dificuldades de manutenção, e o nível de orientação (retirada de lodo) com cadastro georreferenciado de cada uma das propriedades/proprietários entrevistados;

    - Articular os agentes técnicos, municípios atendidos e Comitê de Bacias acerca do saneamento básico rural;

    - Diagnostico dos sistemas de saneamento rurais;

    - Prognostico de demanda de saneamento rural existente nos municípios da UGRHI-11, utilizando dados secundários e amostrais.

    - Realizar oficina regional para apresentação dos resultados do projeto, enfatizar outras fontes de financiamento e obtenção de recursos e alternativas de saneamento;

7. Metas

O projeto deverá especificar as metas concretas, apresentadas juntamente com os métodos e produtos do trabalho, contendo minimamente as seguintes informações:

- Número de projetos de saneamento rural, aprovados no CBH-RB, e financiados com recursos do FEHIDRO, bem como o quantitativo de propriedades e estimativa de população atendida;

- Valor exato de recursos aplicados, considerando as contrapartidas dos tomadores;

- Realizar entrevistas inloco com pelo menos 5 propriedades por município que tenha captado e executado projetos de saneamento rural com recursos FEHIDRO;

- Coletar informações cadastrais quanto ao saneamento rural dos municípios, quando houver;

- Criar um modelo de formulário para cadastro das propriedades, a fim de fomentar a criação de um banco de dados preciso quanto as situações e evoluções para o saneamento rural;

- Verificar as principais deficiências dos sistemas instalados;

8. Público-alvo:

O público-alvo do projeto é a população da bacia do ribeira de Iguape e Litoral Sul, a população rural que é atendida por unidades de saneamento individual e a população rural que recebeu financiamento pelo FEHIDRO para regularização do sistema de saneamento básico de sua propriedade.

11. Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Orçamento

Devem ser elaborados segundo as normas do FEHIDRO, utilizando modelos constantes do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, disponíveis no SINFEHIDRO 2.0

12. Equipe técnica

A entidade tomadora deverá contratar empresa especializada que conte com profissionais capacitados com experiencia no tema, de forma a assegurar a qualidade do serviço e a colaboração dos membros do Comitê e de outras instituições atuantes na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, além de obter acervo e/ou atestado de capacidade técnica com projetos de Saneamento Básico Rural.