COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB

TERMO DE REFERÊNCIA

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA DO RIO JUQUIÁ

DEZEMBRO DE 2024

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Título do Empreendimento

Realizar estudos técnicos para caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá pertencente a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – UGRHI-11.

2. Área de abrangência

Toda a área da Bacia do Rio Juquiá dentro da UGRHI-11 - Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.

3. Duração

Indicar, em meses (12 a 24 meses), o prazo para execução do empreendimento

4. Introdução

Este termo de referência tem como objetivo orientar a elaboração de estudos e projetos de caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá, sendo fundamental para o planejamento e a gestão ambiental das regiões em questão.

A caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá é um processo fundamental para o entendimento da dinâmica dos ecossistemas aquáticos e terrestres em uma determinada região, formas de ocupação de solo, padrões de crescimento urbano etc. Através dessa caracterização, é possível identificar os principais elementos socioambientais, suas interações e impactos, contribuindo para a implementação de ações de gestão e conservação mais eficazes.

5. Justificativa

A realização da caracterização socioambiental da Bacia do Rio Juquiá se justifica pela necessidade de promover o uso sustentável dos recursos naturais, garantindo a conservação da biodiversidade e a qualidade de vida das comunidades locais. Além disso, a identificação de áreas prioritárias para conservação e recuperação ambiental é essencial para a implementação de políticas públicas e ações de planejamento territorial.

6. Objetivo

O projeto deverá ter como base os seguintes Objetivos Gerais:

6.1.1 Realizar o diagnóstico socioambiental da bacia do rio Juquiá;

6.1.2 Realizar oficinas presenciais nas cidades pertencentes a Bacia do Rio Juquiá para apresentação do Diagnóstico Socioambiental;

6.1.3 Disponibilizar para cada município da Bacia do Rio Juquiá o Diagnóstico Socioambiental;

6.1.4 Realizar uma apresentação final do Diagnóstico Socioambiental da Bacia do Rio Juquiá em reunião da Assembleia do CBH-RB.

Estes se concretizam nos Objetivos específicos:

O diagnóstico Socioambiental deve conter:

- Área de abrangência e as características do meio físico, biótico e antrópico.

- A área onde o estudo da Bacia do Rio Juquiá deve ser especificado e fornecido pelo CBH-RB, com a delimitação de cada município, incluindo as coordenadas geográficas dos contornos para que possam dialogar com o SIG-RB;

- O formato dos arquivos do produto deverá ser especificado pelo CBH-RB para que possam dialogar com o SIG-RB;

- Deve conter características urbanas, rurais ou de conservação; se apresenta uso residencial, industrial ou comercial/serviços; qual o padrão, a características da ocupação;

- Características do meio físico deverão ser apresentadas, sempre que possível, com informações sobre os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, climáticos e de recursos hídricos da área em questão, bem como devem ser indicados os possíveis riscos geológicos e hidrológicos existentes;

- A caracterização dos principais corpos d’água da Bacia do Rio Juquiá e por seus municípios como padrões de qualidade do ar e da água, sempre que possível;

- Devem ser apresentados informações qualitativas e quantitativas quanto a caracterização da vegetação, como o levantamento dos remanescentes florestais presente na Bacia do Rio Juquiá, bem como informações sobre as áreas de mata ciliar;

- Os dados socioeconômicos devem apresentar a caracterização da sub-bacia e dos municípios quanto o tamanho e classificação etária da população, grau de urbanização, os índices IPRS, IPVS e IDHM municipais, bem como o perfil socioeconômico deverá informar a renda do chefe da família, percentual de chefes de família com emprego formal, renda familiar per capita, grau de escolaridade dos moradores, população atendida por programas sociais;

- As principais atividades econômicas da Bacia do Rio Juquiá e o detalhamento por município também devem constar no diagnóstico;

- Condições de Saneamento Básico;

- Enquadramento dos municípios da Bacia do Rio Juquiá, quanto às condições de tratamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos (IQR e IQC);

- Demanda X Disponibilidade de água; e

- O diagnóstico socioambiental da Bacia do Rio Juquiá deve ter como modelo o Relatório de Situação de 2023.

7. Metas

O projeto deverá especificar as metas concretas, apresentadas juntamente com os métodos e produtos do trabalho.

A obtenção de dados e informações deve-se indicar se obtidos de fontes prioritariamente secundárias, com a possibilidade do uso de fontes primárias quando devidamente justificadas e com o detalhamento metodológico adequado.

8. Público-alvo:

O público-alvo do projeto é toda a população da Bacia do Rio Juquiá, órgãos estaduais, municipais e gestores atuantes na gestão de recursos hídricos.

9. Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Orçamento

Devem ser elaborados segundo as normas do FEHIDRO, utilizando modelos constantes do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, disponíveis no SINFEHIDRO 2.0

10. Equipe técnica

A entidade tomadora deverá contratar empresa especializada que conte com profissionais capacitados com experiencia no tema, de forma a assegurar a qualidade do serviço e a colaboração dos membros do CBH-RB e de outras instituições atuantes na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.