10 - ANDAMENTO DOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA

Os Programas de Duração Continuada, da forma como definidos pela Lei 9034, de 27 de Dezembro de 1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos 94/95, pretendem proporcionar condições ótimas de disponibilidade de recursos hídricos para as gerações futuras.

O desenvolvimento de tais programas se vincula às particularidades das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos e de suas necessidades. Por exemplo, no Comitê de Bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe os programas cujos investimentos são mais marcantes são: Prevenção e Defesa Contra a Erosão dos Solos, Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas e Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos.

No entanto, são doze os Programas e em todos existem ações que estão se desenvolvendo, ou ao menos deveriam se desenvolver, no âmbito dos recursos hídricos, de forma a preservar tais recursos para as gerações futuras. Estão descritos à seguir os Programas e os Sub-Programas de Duração Continuada apresentados pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 94/95 e as atividades pertinentes que estão, ou deveriam estar, se desenvolvendo nas Unidades de Gerenciamento dos Rios Aguapeí e Peixe.

A Tabela 9 A, a seguir à descrição dos programas, indicam os projetos apresentados para os Municípios das Bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe e aqueles que foram realizados durante o ano de 1997.

Programa 1 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos hídricos – PGRH

Tal Programa prevê o planejamento, o gerenciamento, o estabelecimento de um sistema de informações sobre os recursos hídricos, a renovação da rede hidrológica do Estado de São Paulo e o desenvolvimento e treinamento em recursos hídricos

Entre estas atividades estão previstas a elaboração e o controle do plano quadrienal de recursos hídricos e dos planos de bacias hidrográficas, bem como a elaboração e publicação do relatório de situação dos recursos hídricos no Estado de São Paulo.

A realização do presente Relatório Zero dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe, financiado com recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, é a ordenação das ações de planejamento, uma vez que tal relatório lança luz à real situação de tais recursos no âmbito das Bacias.

Programa 2 – Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos – PAMR

Os empreendimentos de aproveitamento múltiplo e o controle dos recursos hídricos, com a análise da viabilidade técnico - econômica e ambiental de obras hidráulicas para tais aproveitamentos, além do desenvolvimento do transporte hidroviário e o aproveitamento do potencial remanescente hidrelétrico são os principais itens deste programa.

Nas Bacias Hidrográficas em análise já se iniciam avaliações e projetos para aproveitamento turístico, que se consorciariam com projetos de irrigação. Além disto, o potencial geotérmico das águas subterrâneas do Aqüífero Botucatu pode ser avaliado e aproveitado, tanto para turismo, como para geração de energia.

Programa 3 – Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos – PQRH.

O tratamento de esgotos urbanos, dos efluentes industriais, a fiscalização e monitoramento de fontes industriais de poluição das águas e o controle das fontes difusas de poluição da águas são os principais pontos atendidos neste programa.

A aplicação de recursos do FEHIDRO de 1998, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil Reais) para a construção de uma Estação de Tratamento de Esgotos no Município de Garça, é o reflexo do desenvolvimento de tal programa, que é um dos prioritários para o Aguapeí e Peixe.

Programa 4 – Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas – PDAS.

Atividades relacionadas à perfuração de poços tubulares profundos, a cartografia hidrogeológica, a proteção da qualidade das águas subterrâneas e a cooperação com os municípios para a explotação, conservação e proteção das águas subterrâneas, são os principais focos.

A perfuração prevista de nove poços tubulares com recursos do FEHIDRO, estimados em R$ 609.872,00  (Seiscentos e nove mil, oitocentos e setenta e dois Reais) e o desenvolvimento do projeto de proteção da qualidade das águas subterrâneas, a ser desenvolvido pelo Consórcio Pró Recuperação do Rio do Peixe, com recursos do FEHIDRO de R$ 46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos Reais) demostra a importância do aprimoramento de tal programa nessas Unidades

Programa 5 – Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de Abastecimento Urbano – PRMS.

Em uma região onde as perdas de água entre a captação e a distribuição são da ordem de 30%, medidas que as minimizem são importantes. Este é justamente o objetivo de tal programa. A identificação e proteção dos mananciais de águas para abastecimento urbano, a racionalização do uso para o abastecimento urbano e a cooperação com os municípios para o desenvolvimento e proteção de mananciais de para o abastecimento urbano.

Poucos são as ações que se desenvolvem nesta área, mas a identificação das causas das perdas na distribuição já começa a ser discutida. O estabelecimento de normas que controlem a captação e o controle do uso abusivo da água potável nos sistemas de abastecimento devem ser feitos.

Programa 6 – Desenvolvimento Racional da Irrigação – PDRI

O presente relatório identificou uma diminuição aparente nos volumes de água usados para a irrigação. Identificou também um expressivo número de equipamentos de irrigação ociosos a maior parte do ano. Portanto, o desenvolvimento das ações previstas neste programa se fazem urgentes.

É fundamental a realização de estudos e levantamentos para projetos e obras de sistemas coletivos de irrigação, com a participação de associações de agricultores, para a execução de obras e serviços que promovam programas racionais de irrigação.

Programa 7 – Conservação dos Recursos Hídricos na Industria – PCRI.

A determinação de melhores áreas para a implantação de parques industriais e o disciplinamento do uso da água nestas industrias é a principal meta neste programa.

A adequação dos sistemas de produção das Usinas Sucro-Alcooleiras e o pequeno porte do parque industrial das Unidades estudadas, associado à grande magnitude de problemas como a erosão, fazem deste um programa não prioritário.

Programa 8 – Prevenção e Defesa contra a Inundações – PPDI.

O cadastramento e o zoneamento das áreas inundáveis nas Unidades estudada indica a ocorrência muito localizada de inundações urbanas e as rurais se restringem aos fundo de vales assoreados.

Programa 9 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água – PPDE.

Este programa, o mais importante para as Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe, prevê o desenvolvimento de diagnósticos, diretrizes e tecnologia para a prevenção da erosão dos solo, o reflorestamento e recomposição da vegetação ciliar e a cooperação com os municípios em serviços e obras de prevenção e defesa contra a erosão do solo.

A grande maioria dos recursos do FEHIDRO aplicados nas Bacia do Aguapeí e Peixe foram para o controle de erosão. Entre os anos de 1997 e 1998 serão aplicados aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais) para o controle da erosões rural e urbana, sendo atendidos, com recursos, mais de vinte Municípios das Bacias do Aguapeí e Peixe.

Programa 10 – Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de Proteção de Mananciais – PDMA.

Tal programa estabelece as diretrizes para a implantação e manutenção de áreas de proteção e conservação ambientais, tão carentes nas Unidades estudadas.

Programa 11- Articulação Interestadual e com a União – PAIU.

Cooperação com os estados e a união com vistas o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em bacias de rios de domínio Federal. Tais ações se farão necessárias para o gerenciamento das pequenas Bacias que afluem direto para o Rio Paraná e que compõe a área das unidades estudadas.

Programa 12 – Participação do Setor Privado – PPSP.

Promoção da participação do setor privado em planejamento, projetos, serviços e obras de recursos hídricos.

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| PDC | Previsto 1997 |  | Realizado 1997 |  | Real / Previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ações | (R$) x 1.000,00 | Ações | (R$) x 1.000,00 | % |
| Programa 1 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos hídricos – PGRH | 1 Diagnóstico da Bacia do Aguapei e Peixe - Relatório Zero 2 Projeto de proteção da quantidade e da qualidade das águas subterrâneas das Regiões do Alto Peixe e Alto Aguapei 3 Projeto de Educação Ambiental | 21,5 58,5 89,912 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |
|  | Totais | 169,912 |  | 0 | 0 |
| Programa 2 – Aproveitamento Múltiplo e controle dos Recursos Hídricos – PAMR |  | 0 |  |  |  |

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| PDC | Previsto 1997 |  | Realizado 1997 |  | Real / Previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ações | (R$) x 1.000,00 | Ações | (R$) x 1.000,00 | % |
| Programa 3 – Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos – PQRH. | 1 Clementina- Rede de esgoto e emissário de esgoto 2 Guaimbe- Emissário 3 Herculândia- Rede de esgoto e emissário de esgoto 3 Paulicéia- Término da Lagoa de tratamento de esgotos 4 Tupi Paulista - Rede de esgoto 5 Indiana - Rede de esgotos | 128 117,6 180,0 36,8 16,8 44,8 | Rede de esgotos | 0 0 0 0 0 44,8 | 0 0 0 0 0 100 |
|  | Totais | 524,00 |  | 44,8 | 8,55 |

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| Programa 4 – Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas – PDAS. | 4.1 - Programa DAEE 1 Herculândia - Perfuração de poço tubular profundo 2 Nova Guataporanga- Perfuração de poço tubular profundo 3 Tupi Paulista- Perfuração de poço tubular profundo 4.2 - PDC 4 - FEHIDRO 4 Tupi Paulista- Perfuração de poço tubular profundo 5. Júlio Mesquita- Perfuração de poço tubular profundo | 30,0 37,785 50 80 50 | Perfuração de poço tubular profundo Perfuração de poço tubular profundo Perfuração de poço tubular profundo | 30,0 37,785 50 0 0 | 100 100 100 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totais | 247,785 |  | 117,785 | 47,53 |
| Programa 5 – Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de Abastecimento Urbano – PRMS. |  | 0 |  | 0 |  |
| Programa 6 – Desenvolvimento Racional da Irrigação – PDRI |  | 0 |  | 0 |  |
| Programa 7 – Conservação dos Recursos Hídricos na Industria – PCRI. |  | 0 |  | 0 |  |
| Programa 8 – Prevenção e Defesa contra a Inundações – PPDI. |  | 0 |  | 0 |  |

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| PDC | Previsto 1997 |  | Realizado 1997 |  | Real / Previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ações | (R$) x 1.000,00 | Ações | (R$) x 1.000,00 | % |
| Programa 9 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água – PPDE. | 9.1 - Programa Estadual de Micro Bacias - Secretaria de agricultura e abastecimento 1 Adamantina 2 Alfredo Marcondes 3 Garça 4 Inúbia Paulista 5 Lucélia 6 Marília 7 Oriente 8 Osvaldo Cruz 9 Pompéia 10 Queirós 11 Rinópolis 12 Sagres 13 Santo Expedito 14 Tupã 15 Vera Cruz | 1.100 | Foram registradas 28.224 horas máquinas trabalhadas, tanto na conservação do solo, quanto na adequação de estradas rurais. | 1.100 | 100 |
|  | Totais | 1.100 | 28.224 horas | 1.100 |  |

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| PDC | Previsto 1997 |  | Realizado 1997 |  | Real / Previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ações | (R$) x 1.000,00 | Ações | (R$) x 1.000,00 | % |
| Programa 9 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água – PPDE. | 9.2 - Programa de controle de erosão urbana do DAEE 1 Alvares Machado - Galerias de águas pluviais 2 Bastos - Galerias de águas pluviais 3 Flórida Paulista - Galeria de águas pluviais 4 Osvaldo Cruz - Galeria de águas pluviais 5 Ouro Verde - Galeria de águas pluviais 6 Rinópolis - Galeria de águas pluviais 7 Santa Mercedes - Galeria de águas pluviais 8 São João do Pau D' Álho - Galeria de águas pluviais | 60,0 100,0 80,0 75,0 150,0 108,94 50,0 53,99 | Galeria Realizada Galeria Realizada Obra em andamento Galeria Realizada Obra em andamento Galeria Realizada Galeria Realizada Galeria Realizada | 60,0 100,0 0 50,0 150,0 50,0 50,0 53,99 | 100 100 0 66,6 100 45,9 100 100 |
|  | Totais | 677,93 |  | 513,99 | 75,82 % |

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| Programa 9 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água – PPDE. | 9.3 - Programa melhor caminho da Codasp - secretaria de Agricultura e Abastecimento 1 Alvares Machado 2 Álvaro de Carvalho 3 Arco Íris 4 Bastos 5 Clementina 6 Dracena 7 Emilianópolis 8 Herculândia 9 Junqueirópolis 10 Lucélia 11 Mariápolis 12 Marília 13 Martinópolis 14 Monte Castelo 15 Nova Guataporanga 16 Osvaldo Cruz 17 Ouro Verde 18 Parapuã 19 Paulicéia 20 Presidente Prudente 21 Quintana 22 Rinópolis | 85,0 50,0 30,0 104,0 35,0 83,0 65,0 49,0 35,0 35,0 48,0 37,0 80,0 74,0 50,0 55,0 55,0 40,0 50,0 86,0 130,0 50,0 | Estradas Recuperadas 8,5 Km 5,0 Km 3,0 Km 10,4 Km 3,5 Km 8,3 Km 6,5 Km 4,9 Km 3,5 Km 3,5 Km 4,8 Km 3,7 Km 8,0 Km 7,4 Km 5,0 Km 5,5 Km 5,5 Km 4,0 Km 5,0 Km 8,6 Km 13,0 Km 5,0 Km | 85,0 50,0 30,0 104,0 35,0 83,0 65,0 49,0 35,0 35,0 48,0 37,0 80,0 74,0 50,0 55,0 55,0 40,0 50,0 86,0 130,0 50,0 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 10 A - Acompanhamento dos PDCs

| Programa 9 – Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’ Água – PPDE. | 9.3 - Programa melhor caminho da Codasp - secretaria de Agricultura e Abastecimento 23 Santa Mercedes 24 Santópolis do Aguapeí 25 São João do pau D' Álho 26 Tupã 27 Tupi Paulista | 50,0 40,0 60,0 50,0 53,0 | 5,0 Km 4,0 Km 6,0 Km 5,0 Km 5,3 Km | 50,0 40,0 60,0 50,0 53,0 | 100 100 100 100 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totais | 1.579 | 157,9 Km | 1.579 |  |
| Programa 10 – Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de Proteção de Mananciais – PDMA. |  | 0 |  | 0 |  |
| Programa 11- Articulação Interestadual e com a União – PAIU. |  | 0 |  | 0 |  |
| Programa 12 – Participação do Setor Privado – PPSP. |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Total Geral dos Investimentos | Previstos |  | Realizados | % |
|  |  | 4.298,63 |  | 3.355,57 | 78,06 |

Seguindo a tendência do tratamento dos maiores conflitos que afligem as Unidades de Gerenciamento, nota-se o grande investimento em obras de controle de erosão rural e urbana.

No entanto, passa-se agora ao tratamento de fontes de poluição, tais como lançamento de esgotos "in natura" nos corpos de água, além de outras fontes difusas de poluição, tais como depósitos de lixo e lançamento de esgotos no solo.