QUADRO - RESUMO DAS DEMANDAS APRESENTADAS – FEHIDRO 2007

| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/Local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Saneamento (tb financiável pela FUNASA e Ministério das Cidades) | - Tratamento da água das soluções alternativas que abastecem cerca de 62.000 pessoas no LN (base Pesquisa NRS- Pró-água). - Atendimento da Res. 5440/05. Constitui grave problema de saúde pública. - Litoral Norte (comunidades isoladas, sem atendimento da rede pública) | - Mapear as comunidades carentes, realizando diagnóstico educativo e de saúde. - Proposição de projeto-básico modular e executivo. - licenciamento junto aos órgãos competentes. - execução das obras. - capacitação PSF e comunidade para operação - avaliação do processo. | 18 a 24 | Denise/Dirceu SABs PMs ONGs | R$20 milhões, além de recursos humanos e recursos materiais. - podem ser aceitos projetos individuais/pontuais |
| 2- Saneamento (tb financiável pela FUNASA e Ministério das Cidades) | - Implantação de processo de tratamento e disposição de esgotos sanitários gerados pelas comunidades atendidas por soluções alternativas, com implantação de melhoria das instalações hidráulico-sanitárias dos imóveis. - Reduzir a carga de esgoto doméstico lançada nos rios proveniente das comunidades carentes (62 mil pessoas). - Litoral Norte (comunidades isoladas, sem atendimento da rede pública). - As demandas semelhantes, inclusive as pontuais (bacias específicas) foram incorporadas a esta. | - Mapeamento das comunidades e suas circunstâncias. - Proposição de projeto básico-modular para tratamento e disposição de esgoto por faixa de população. - Licenciamento. - Execução das obras - capacitação PSF e comunidade para operação - avaliação do processo. | 18 a 24 | Denise/Dirceu SABs PMs ONGs | R$27 milhões, além de recursos humanos e recursos materiais. - podem ser aceitos projetos individuais/pontuais - IPT tem estudos para áreas planas |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 3- Saneamento (CETESB emitirá parecer sobre efeito esgoto no mar, antes disso não podemos financiar) | - Realizar estudo de alternativa ao emissário submarino (projeto SABESP), de forma que os esgotos coletados passem por tratamento secundário. Projeto com viabilidade econômica e técnica . -Evitar lançamento de carga poluidora no mar e nos rios. - Ilhabela (SS, Ubatuba). | - Estudo de alternativas - Avaliação das alternativas pelos órgãos competentes | 10 a 12 meses | PMI CETESB | R$ 600 mil |
| 4- Saneamento | - Plano Diretor de Drenagem. Realizar estudos para identificação de áreas sujeita a problemas de drenagem no LN (enchentes), assim como propor soluções. - Identificar e estabelecer intervenções para solução de problemas com enchentes, estabelecer critérios para projetos executivos para catação de recursos financeiros. - Nos municípios do Litoral Norte ou bacias hidrográficas limítrofes destes municípios. | - Levantamento de áreas sujeita a enchentes. - Levantamento de cursos d’ águas assoreados. - Proposta de solução. | 12 meses | CTPAI (Auracy, Fernando e Ricardo) Prefeituras Municipais Fundação CTH (Centro de Tecnologia Hidráulica) DAEE | R$ 100.000,00 p/ município R$ 400mil IPT realizando inventário com as Defesas Civis |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 5- Saneamento + Produção de Informação para a Gestão | - Caracterizar a situação do saneamento básico para o monitoramento do ZEE e estabelecer critérios e indicadores para o Plano de Ação e Gestão de acordo com o Decreto estadual 49.215\04. - Existência de áreas ocupadas sem infra-estrutura sanitária (água, esgoto, lixo) - Litoral Norte | - Realizar estudo da situação atual de atendimento as demandas de saneamento (água, esgoto, resíduo sólido) - Identificar as bacias hidrográficas. - Identificar a população beneficiada. (fixa e flutuante) - definir áreas pilotos. | 12 meses | GERCO ONGs e Órgãos Públicos | R$ 150 mil |
| 6-Conservação florestal e dos mananciais FNMA – demanda espontânea pg52 | - Implantar a UC municipal “Parque do Mangue” – Cachoeira da Água Branca visando à conservação do ecossistema e a melhoria da qualidade ambiental. - Conservação do ecossistema – complexo e estratégico - Município de Ilhabela | - Elaborar Decreto de criação da Unidade de Conservação - Elaborar Plano de Manejo - implantar programas de manejo -implantar infra-estruturas de apoio aos programas de manejo. | 12 meses | PMI Prefeitura Municipal de Ilhabela e ONGs Agenda 21 | R$ 150.000,00 - Não é financiável pelo FEHIDRO |

| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7- Conservação Florestal e das Áreas Degradadas + Planejamento do uso e ocupação do solo | - Verificação do atendimento das metas de preservação florestal, definidas pelo Decreto 49215/06 (ZEE), nas áreas urbanas ou de expansão urbana, além de definição de indicadores para o Plano de Ação e Gestão. - Avaliar a eficiência do Decreto quanto às metas de preservação florestal e estabelecimento de plano de ação para contenção da ocupação desordenada. - Litoral Norte | - Levantamento de dados nas PMs e órgãos licenciadores. - Sistematização dos dados - Análise - Conclusão | - | GERCO CPLEA CPRN ONGs FUNCATE | R$ 150 mil |
| 8- RAD | - Estudos para implantação de sistema agroflorestal; recomposição Florestal. - diminuição dos processos erosivos; envolvimento comunitário. - Regiões com alta suscetibilidade à erosão, grande concentração urbana e produção rural; Poruba como área com grande fragilidade sendo uso agroflorestal uma atividade adequada.. - Maranduba- Araribá - sertão do Poruba Incorporou 2 demandas | - Construção de viveiro de mudas de espécies nativas - Coleta de sementes e matrizes; - Produção de mudas - Identificação de áreas prioritárias - Plantio e manutenção | 12 meses | PMU PMU | R$ 45 mil |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 9- Produção de Informação + EA FNMA DE Pg. 30 ou CNPQ | - Pesquisa sobre a biodiversidade dos rios no LN e educação para a população. - Existem poucas informações sobre a biodiversidade aquática e sua relação com qualidade de água; as informações colhidas serão repassadas para a população. - Locais: Rio da Fazenda (Parque); Rio Poruba (comunidade rural); Rio Grande (Urbano); Rio Maranduba (misto) | - Levantamento bibliográfico - Coleta de dados:parâmetros físico químicos e primários (animais, plantas e avistagem de fauna) - EA sobre biodiversidade - Visitas aos centros de informação e pesquisa - Análise - Construção de material pedagógico. | 12 meses | ASSU | R$ 120 mil |
| 10- Produção de dados (relaciona-se com 8 e 11) | - Mapeamento, caracterização, monitoramento e fiscalização das APPs no LN. Monitorar e coibir as ocupações desordenadas, desmatamento e degradação ambiental. - Manutenção ou recuperação da qualidade ambiental - 34 Bacias do LN | - caracterizar as bacias - mapear - coleta de dados - análise - proposta de ações preventivas e alternativas - monitoramento - fiscalização | 12 meses | Wilson PMs PAMB IBAMA IF IG CETESB | R$ 748 mil Ou R$ 22 mil por bacia (aceita-se demanda modular) |
| 11- Instrumento de Gestão | - Construção de Diagramas Unifilares georreferenciados e atualizáveis para as 34 BH, identificando todas as captações e lançamentos existentes, assim como as distâncias, qualidade, classe e vazão estimada do rio. - DU são representações simplificadas de um curso d'água, e é uma ferramenta fundamental para a gestão das águas, emissão de licenças e principalmente para a cobrança pelo uso da água. - LN | - Criação de BD - Levantamento de dados: cadastro outorga e lançamento - Espacialização - Digitalização - Criação do DU por bacia - Relatório - Capacitação para uso | 10 meses | FUNCATE + parceiros CETESB DAEE SS | + de R$ 155 mil |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 12- Produção de Dados | - Obtenção de dados confiáveis de vazões reais e disponíveis dos principais cursos d'água do LN. - As vazões de todos os nossos rios são estimadas e nunca foram checadas, precisamos estabelecer o potencial/capacidade nominal de cada curso d'água em relação ao abastecimento público e sistemas alternativos. - Litoral Norte | - Medição in loco - Monitoramento - Banco de dados | 24 meses | DAEE DAEE PMs | R$ 170 mil |
| 13- Educação Ambiental + Produção de Informação | - Levantamento de Informação e comunicação: Levar os trabalhos do CBH-LN às comunidades através de programas de rádio; Levantar os problemas de cada bairro e discutir soluções com a comunidade. conhecer boas práticas e dissemina-las; divulgar as ações de todos os entes do CBH; difundir dicas de comportamento ambientalmente adequado. - as ações do CBH ficam restritas a seus membros e há uma constante cobrança para maior divulgação. A população ignora as funções dos órgãos públicos e das oNGs. - LN - 34 BH | - produzir 34 programas de rádio comunitária – 1 em cd BH com a seguinte estrutura: entrevistas, quem é quem, dicas. - trabalhar junto à mídia - jornal eletrônico. | 12 meses | SE CBH-LN CETESB FF AUMAR | R$ 180.000 |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 14- EA FNMA DE pg 37 | - Formação, sensibilização, mobilização e instrumentalização das associações de bairro, associações de pescadores, quilombolas, agricultores, etc.,para participarem dos fóruns do LN. - Formação das Ongs para a tomada de decisão, uma vez que existem muitos fóruns com uma participação semelhante e pouco ampliada. - LN | - identificação das ONGs - Diagnóstico – pesquisa junto aos integrantes - palestras - oficinas formativas - Conteúdo: aspectos jurídicos, gestão, MA, etc. | 12 meses | GTEA | R$ 80 mil |
| 15- EA | - Educação Ambiental voltada para a população residente em Núcleos Congelados e áreas de ocupação irregular, através de treinamento de agentes multiplicadores, produção de material e intervenções junto à comunidade. - Existem 61 Núcleos de área congelada hoje no LN e mais inúmeras áreas de ocupação irregular que significam uma das maiores ameaças à qualidade e quantidade das águas. Essa população carente desconhece as práticas ambientalmente corretas e através de ações junto à comunidade, pretende-se sensibiliza-la. - LN | - recrutamento de facilitadores junto à comunidade. - oficinas junto aos facilitadores (construção de material e peças) - trabalho com a comunidade - avaliação | 10 meses | PMSS/A21 PMs ONGs | R$ 240 mil |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 16- EA + Instrumentos de Gestão + Produção de Informação (? Subsidiar a participação da SC OK, dessa forma não passa...) | - Criar o Observatório das Águas, ente com personalidade jurídica, composto por entidades ambientalistas e com objetivo de apoiar a implementação do plano de ação para a gestão das águas. - O Observatório das águas garantirá a participação das entidades nos vários fóruns, apoiando as decisões do CBH com formação técnica adequada. - Litoral Norte | - Liderança da ONG tomadora do recurso. - Construção do Plano de Trabalho. - Base operacional, técnicos, apoios e equipamentos | permanente | Gondwana + parceiros | R$390 mil ($$$) |
| 17- EA (antiga demanda 29 incorporada a esta) | - Programa de capacitação voltado aos servidores municipais (fiscais, educadores, operadores, motoristas, funcionários que realizam serviços de limpeza e conservação dos cursos d'água, praias e restingas:, etc.) - A s PMs são as maiores empregadoras e seus funcionários precisam de noções básicas de EA para a execução ambientalmente correta de seus serviços. - Ilhabela/ LN | - Cursos de capacitação | 12 meses | PMI | R$ 150 mil |
| 18- EA (Formação) | - Formação de técnicos do poder público e de associações para avaliação e monitoramento de projetos de tratamento de esgoto. - Técnicos não estão preparados e há grande demanda para análise (CETESB deixou de avaliar). - LN | - Cursos/Seminários | 12 meses | PA CTSAN PMs CETESB | R$ 30 mil |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 19- EA | - Educação ambiental para comerciantes: controle de desperdício de água, gestão de resíduos. - Setor comercial é o maior empregador e onde há maior concentração de pessoas, daí a necessidade de envolvê-los. - LN | - Implantar rotinas de minimização de resíduos de uso da água, a partir de estudos e medições. - Envolvimentos das Associações Comerciais; - Palestras. | 12 meses | ACI | R$ 50 mil (Replicação de projeto realizado em SS) |
| 20- EA | - Formar integrantes dos legislativos municipais quanto aos aspectos ambientais da gestão municipal. - As ações do legislativo não consideram as questões ambientais. - LN | - Ciclo de palestras - Visitas a campo | 8 meses | ONGs | R$ 35 mil |
| 21- EA + Sanitária Despoluição: não está definida atividade que leve à despoluição | - Continuação do Projeto “De olho no ambiente” – Petrobrás -ECOAR. Despoluição(?) das bacias dos rios Tavares (BH7), Bacuí (BH 13), Ouro (BH 15), Pegorelli (BH 16) + BH 18 SS. Instauração de processo sócio-educativo. - Bacias poluídas. - Ubatuba, Caraguá e SS. | - Diagnóstico participativo - Programa educativo. - Recuperação de mata ciliar e qualidade dos rios. | 12 meses | ECOAR | R$ 211 mil ($$$) Checar se a Petrobrás não pode dar continuidade em virtude da escassez dos recursos FEHIDRO |
| No. /Tema | Objetivo/Justificativa/local | Metodologia | Prazo (meses) | Proponentes/ Tomadores | Recursos necessários |
| 22- EA (Reverte em que para a qualidade ambiental?) Recursos de outras fontes, como Petrobrás | - Feira Dia da Água: promover o debate público sobre a sustentabilidade dos recursos naturais no LN com ênfase em recursos hídricos e mata atlântica. Promover diagnóstico da produção coletiva e dos saberes dos moradores. - identificar os diversos olhares sobre a gestão das águas. - LN | - formação de GTs (técnicos e grupos sociais) para construção de cenário da diversidade biológica e cultural e do diagnóstico. - oficinas participativas para estruturação dos GTs sejam por região ou tema. - elaboração de subprojetos para a Semana da água. - Evento: conferências, exposições. | 12 meses | IF e outros | R$ 80 mil ($$$) |
| 23- EA (2 em 1) Deve estar inserido no Plano da Sec. de Educ., Finalizados os dois para pedir outro recurso. | - Cuidando das águas II – educação infantil + continuidade e ampliação para todos os níveis de ensino da rede municipal. - Educação Infantil:Faixa etária propícia ao aprendizado. - Ubatuba | - Questionário para a rede municipal. - capacitar equipe escolar. - Pré-conferência de EA - Formação de grupo gestor - Encontros regionais. - Rede de Educadores Ambientais. - Boletim | 24 meses | ASSU |  |
| 24- EA (expandir para todas as bacias com atividade agropecuária) | - Educação ambiental voltada para a comunidade que trabalha na agricultura tradicional com uso de agrotóxicos. - Falta de informação técnica para a atividade sem agressão ao MA. - Rio Indaiá- Capim Melado | - reunião comunitária para divulgação da proposta de EA. - oficinas pedagógicas - confecção e distribuição de cartilhas - trabalho de campo - avaliação comunitária | meses | PMU |  |