Planejamento CBH-LN 2008

| Secretaria Executiva | CT-PAI (reuniões segundas 3ª feiras de cada mês) | CT-SAN (reuniões terceiras 4ª feiras de cada mês) | GTEA (reuniões segundas 2ª feiras de cada mês) |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de formação: dar continuidade, realizar os cursos previstos para 2007 e não realizados e novos para 2008. São eles: - Curso Projeto Banco de Dados de Ubatuba Dias 20 e 21 de fevereiro – UNITAU; - A Importância da Floresta na Produção de Água Dias 18 e 19 de junho de 2008; - O que são e quais as funções das Áreas de Proteção Permanentes Dia 18/04/2008; - Restrições ambientais em áreas urbanas e seus aspectos legais Dia 25/04/2008; - Ecossistemas Costeiros: Módulo Prático Dias: 19, 20 e 21/09; - Curso do Beabá da Bacia; - curso sobre participação; - capacitação sociedade civil; - Oficina sobre sistemas de tratamentos de esgoto in situ; - visita Cunha (a confirmar); Agenda de projetos: 07 de março: pré-projetos 28 março: entrega da 1ª versão 07 abril: convocação CTAPs 11 abril: reunião CT-PAI e CTAPs 05 maio: envio pareceres aos TO 16 maio: versão final projetos 20 maio: análise dos projetos 26 maio: comunicar desclassificados (se houver) 02 junho: prazo apres. recursos 06 junho: reunião revisão recurso e pontuação final 20 junho: plenária para aprovação Eventos: - Comparecimento à Conferência Macro-regional de Meio Ambiente do V do Paraíba e Serra da Mantiqueira – dia 15/02, às 9:00 hs, em São José dos Campos, no Parque da Cidade,durante Ecoadventur (14 a 18/02); às 15:00 hs, programa na Band Vale sobre os CBHs; - Eventos Dia da Água – 22 de março: jogral em Ubatuba, teatro em Ilhabela, Semana da Água em São Sebastião, palestra e visita a ETA em Caraguatatuba; Acompanhamento projetos: - Relatório de Situação e Plano de Bacias – oficinas com CBH; coordenar envio das informações para IPT; Seminário da CRHi; - Acompanhar projeto Banco de Dados - Funcate e IG); - Acompanhar elaboração do projeto gráfico e impressão do Beabá da Bacia – organizar curso - Acompanhamento dos trabalhos do GT-Cobrança e definição do cronograma até outubro; - Projeto para publicação do GT-MPOA (patrocínio); - Definir com CT-SAN as áreas prioritárias para projetos de saneamento; - Incentivar os projetos para Planos Municipais de Saneamento (conversar com Prefeituras); - Acompanhamento do MPO FEHIDRO e dos critérios para distribuição recursos; Rotina: - Cobrança por maior participação nas CTS; - Revisão do GTEA - Evento de apresentação dos projetos de EA ( a confirmar); - Programar atividades para o Dia Mundial do M.A. - Campanha junto às escolas - Concurso de desenhos; - Evento Dia da Árvore – 21 de setembro; - Acompanhar/apoiar as CTs; - Organização das reuniões plenárias; Comunicação: - Campanha nas rádios sobre dicas ambientais; - Continuidade Boletim eletrônico (mensal); - Manutenção das informações no site | - Acompanhamento do projeto de atualização do Relatório de Situação e Plano de Bacias (IPT); - Acompanhamento do projeto de Banco de Dados do LN – Funcate - Análise de Projetos FEHIDRO – análise, seleção, pontuação e classificação das propostas: - Estabelecer método de avaliação dos projetos FEHIDRO; - Estudar outras fontes alternativas de recursos para financiamento das propostas do Banco de Projetos. - Apoiar e participar do processo de formação dos novos membros para a gestão das águas (Beabá da Bacia e outros cursos). - Revisão da Deliberação de critérios para análise e pontuação de projetos a serem financiados – adaptação ao novo MPO. GT-COB (reuniões primeiras 2ª feiras de cada mês) Simulações a partir dos dados da CETESB e do DAEE para avaliar potencial de cobrança pelo uso da água. | - Sensibilização do Poder Legislativo dos 4 municípios para as questões relacionadas ao Saneamento na região; - Buscar soluções alternativas para saneamento em comunidades isoladas - Soluções alternativas para saneamento em ilhas; - Estudo de mananciais alternativos; - Subsidiar as discussões do GT-COB; - Sensibilização e capacitação dos profissionais da área de construção civil sobre aspectos técnicos e operacionais de tratamento e disposição de esgotos sanitários “in situ” (parcerias com as Associações de Engenheiros e Arquitetos); - Definição em conjunto com as demais CTs e a SE do CBH-LN a função e produtos esperados da CT-SAN; - Discussão com os demais CTs e SE do CBH-LN a metodologia de acompanhamento dos projetos financiados pelo FEHIDRO; - Aprimoramento dos critérios de seleção de projetos a serem submetidos à aprovação do CBH-LN para financiamento pelo FEHIDRO; - Acompanhamento da revisão do Relatório de Situação e revisão do Plano de Bacias do LN a ser elaborado pelo IPT, especialmente no que se refere aos indicadores; - A implementação da municipalização das ações de controle ambiental de empreendimentos situados em áreas não atendidas pela rede de esgotamento sanitário da SABESP: estas atividades eram então exercidas pela CETESB como apoio aos municípios e deixaram de ser executadas por aquele órgão; atualmente cabe exclusivamente às administrações municipais as ações de controle e fiscalização dos empreendimento com as características citadas. | Eventos:. Evento com tomadores de EA em Agosto (a confirmar) Rotina: Tabulação dos dados e análise prévia: Secretaria Executiva CBH-LN e GTEA – dezembro/2007 a Março/2008 |