COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL - CBH-RB

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – CT-PG

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES E RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA UGRHI-11

ABRIL DE 2013

- Título: Sistema de Informações, Relatório de Situação da UGRHI-11.

- Local: O projeto será desenvolvido em toda a Bacia Hidrográfica da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.

- Justificativas:

A administração eficaz dos Recursos Hídricos necessita da disponibilidade de informações abrangentes e atualizadas. Por este motivo a legislação, a partir da lei 7663/91 exige a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas, o que obriga à coleta e organização de informações sobre as bacias hidrográficas, montando o Sistema de Informações, e sua divulgação periódica nos Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos. Para o cumprimento dessas funções o CBH-RB mantém o Sistema de Informações Geográficas do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – SIG-Ribeira e elabora anualmente o Relatório de Situação e quadrienalmente o Plano de Bacia.

O presente Termo de Referência visa à montagem de um projeto para continuidade do SIG-RB, compreendendo a manutenção da capacidade computacional, incluindo reparo e substituição de componentes (hardware) e de atualização de aplicativos (software), coleta e atualização de informações, e os trabalhos técnicos necessários para compilação, cálculos, montagem de mapas e gráficos para o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – UGRHI-11, de 2014. É proposta a implantação de banco de dados geográfico no SIG-RB-WEB baseado em plataforma livre existente. Também é proposta a implantação, como projeto piloto, de uma câmera de monitoramento na cidade de Registro nas dependências do prédio da sede do DAEE.

Ele relaciona-se à linha temática No 1 do FEHIDRO, Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, pelas áreas de atuação 1.1 – Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e 1.3 – Informações para a Gestão de Recursos Hídricos, incluindo-se no PDC 1: BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - BASE, Subprograma 1) Desenvolvimento do Sistema de Informações e de Planejamento de Recursos Hídricos, itens a) Base de Dados e Sistema de Informações em recursos hídricos e d) Plano Estadual de Recursos Hídricos, Planos de Bacias Hidrográficas e Relatórios de Avaliação do SIGRH.

- Objetivos:

  - Objetivos Gerais:

    - Manutenção de equipamentos e programas; coleta, atualização e formatação de informações.

    - Atualização de dados e confecção de mapas e gráficos para a elaboração do relatório de situação 2014 – modelo CRHi.

    - Montagem do SIG-Indicadores, integrando dados de 2008 a 2014.

    - Ampliação do SIG-RB-WEB em Gerenciador de Banco de Dados  Geográficos livre com ampliação das informações oferecidas.

    - Instalação de câmera de monitoramento em Registro na Praça Beira Rio.

    - Edição e impressão de relatórios (relatório técnico e síntese do relatório de situação) e divulgação dos sistemas e de suas informações.

  - Objetivos específicos:

    - Manter o SIG-RB em seus aspectos de equipamentos, programas e pessoal. Coletar e formatar informações de interesse para a região da UGRHI-11, especialmente as necessárias à administração de recursos hídricos.

    - Efetuar os trabalhos técnicos necessários para apoiar a emissão do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-11 para 2014, no formato estabelecido pelo CRH, baseado na atualização e análise dos indicadores dos recursos hídricos da Bacia e dos fatores que influenciam sua disponibilidade e qualidade, incluindo coleta e revisão de dados, elaboração de mapas e gráficos.

    - Incorporar os indicadores ao SIG-Indicadores da UGRHI-11, integrando os dados de 2008 a 2014.

    - Implementar a utilização de Banco de Dados Geográficos Livre no SIG-RB-WEB para edição on-line e ampliação das informações oferecidas.

    - Instalação de Câmera de monitoramento nas dependências do DAEE em Registro na Praça Beira Rio apontando para o Rio Ribeira com transmissão ao vivo pela internet disponível para a Sala de Situação do DAEE.

    - Formatar e distribuir os relatórios (do projeto e relatório de situação) em meio digital (versão completa) e em papel (versão síntese do relatório de situação). Divulgar o sistema e relatórios junto aos usuários diretos, aos órgãos governamentais e à população, por ações presenciais, pelos meios de comunicação de massa e pela Internet.

- Metas:

O projeto proposto deverá ser especificar metas concretas, apresentadas juntamente com os métodos e produtos do trabalho.

- Cronograma Físico:

O projeto proposto deverá ser especificar o cronograma físico, apresentado no corpo da proposta, e o físico-financeiro, em anexo em formulário próprio do FEHIDRO.

| Cronograma Físico Projeto Sistema de Informações, Relatório de Situação UGRHI-11 e SIG-RB WEB | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Manutenção de equipamentos e programas. Coleta, atualização e formatação de informações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação e configuração da câmera de monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização de dados, cálculos e montagem de mapas e gráficos para a confecção do relatório de situação 2014 – modelo CRHi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montagem do SIG-Indicadores, integrando dados de 2008 a 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantação de Base de Dados Geográfica no Sistema SIG-RB-WEB e ampliação das informações oferecidas com edição online |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edição de relatórios e divulgação dos sistemas e de suas informações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Operacionalização:

O projeto será executado por pessoal contratado para sua efetivação e terá colaboração dos membros do Comitê e de outras instituições atuantes na Bacia do Ribeira e Litoral Sul.

O acompanhamento do projeto será feito pelo Agente Técnico, e sua avaliação, no âmbito do Comitê, será feita pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento.

Os equipamentos e programas adquiridos com recursos deste projeto, caso o executor seja instituição privada, deverão ser doados para um órgão público, mediante termo formal segundo normas do FEHIDRO.

- Qualificação das proponentes:

Tendo em vista as atividades descritas neste Termo de Referência, as instituições candidatas deverão possuir ou assegurar a contratação:

- Corpo técnico formado por equipe multidisciplinar, contemplando as seguintes áreas: especialistas em gestão de recursos hídricos, especialista em Sistema de informações Geográficas, especialistas em biologia, geologia. Adicionalmente, cada profissional deverá apresentar comprovação de sua experiência nas áreas específicas de trabalho.

- Experiência comprovada em trabalhos de planejamento ambiental relacionados à bacias e micro-bacias hidrográficas;

- Experiência comprovada em trabalhos na UGRHI-11, caracterizando conhecimento da dinâmica dos aspectos físicos, sociais, políticos e ambientais, em âmbito regional e local.