| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL I.1 |  |
| ( X ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( X ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Fortalecer a participação e representação dos segmentos no SIGRH |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Fortalecimento da participação no CBH-LN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( x ) A desenvolver |  | Bacias / Sub-bacias de Abrangência UGRHI 3 – Litoral Norte |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Aumentar a participação nas decisões e ações do CBH-LN Linhas de atuação: - Desenvolver e aplicar procedimentos para diagnóstico da participação dos membros do Colegiado, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, visando identificar possíveis causas e obstáculos à participação presencial e indireta nas respectivas atividades. - Discutir e propor e aplicar ações e estratégias para incentivar a participação de todos os segmentos junto ao Comitê. Estratégias: - Propor procedimentos e indicadores de acompanhamento e avaliação da participação dos membros nos termos propostos pelo Sistema de Gestão da Qualidade (Deliberação CBH-LN nº 125 de 16.12.2011. IMPORTANTE: não confundir com a Deliberação nº 125 de 29.03.2012). - Executar ações de comunicação social, por meio de publicação de boletins informativos, criação e manutenção de pagina internet dedicada ao CBH-LN, e apresentações devolutivas das oficinas do plano de bacia, e dos projetos e ações desenvolvidas pelo Colegiado e pelos tomadores de recursos FEHIDRO. - Promover a gestão efetiva da participação dos membros e aplicar sanções, se necessário, visando notificar as entidades com direito a assento quanto à ausência de seus participantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Manter 75% da participação nas reuniões em todos os segmentos |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | % de participação nas Reuniões das CT´s, GT´s e Plenárias– Estatísticas de Presença |  |  |
|  | Situação mensurável a ser alcançada |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO Custeio Secretaria Executiva |  |  | 12.000,00 |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO Custeio Secretaria Executiva |  |  | 12.000,00 |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  | Parcerias |  |  | Não se aplica |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN (CTs e GTs e SE) |  |  |  | Parceiros | Prefeituras municipais, Sociedade Civil e órgãos do Estado |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Contratação de serviços técnicos em comunicação, assessoria de imprensa e informática. Coordenadores de CT´s e GT´s e Secretaria Executiva Material de escritório |  |  |  |  |  |  |

Nota explicativa

A ficha original possuía orientações conflitantes e muito vagas. Ela mencionava, por exemplo, a revitalização e o fortalecimento das entidades da sociedade civil. Isto não é assunto de competência do CBH-LN, posto que o mesmo não pode interferir nas questões internas administrativas de entidades públicas ou privadas.

O Colegiado pode, entretanto, implementar procedimentos e ações sistemáticas e contínuas ao longo do tempo, para monitorar e promover discussões, incentivar a organização e articulação destas entidades. Ações neste sentido já foram decididas, como a criação do Sistema de Gestão da Qualidade, cuja implementação ainda não está completa, e precisa avançar mais.

As estratégias de execução incluem o acompanhamento dos índices de presença e avaliação de questionários e diagnósticos já realizados, sem contudo apontar a finalidade destas avaliações. Entende-se que identificar as causas que levam à redução da participação, e a discussão sobre possíveis estratégias e táticas para  a promoção de um determinado índice mínimo de participação.

Em vista destas considerações optou-se por reescrever a ficha por completo.

Durante a oficina foi sugerida tornar a participação de tomadores de recursos FEHIDRO obrigatória nas câmaras técnicas e grupos de trabalho. Esta proposta foi retirada, pois a essência da democracia participativa é o do livre exercício do direito de participação. Se tornarmos a participação obrigatória, estaremos tornando um direito em dever, e não cremos que temos a autoridade legal para isto.