| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL I.2 |  |  |  |  |
| ( X ) Compromisso dos CBHs da Vertente Litorânea com o PERH ( ) Demanda dos CBHs da Vertente Litorânea para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( x ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Integrar as políticas públicas estaduais e municipais com interface nos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Instalação no CRH do Grupo de trabalho para estruturar o plano de gestão integrada dos recursos hídricos da zona costeira. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( x ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência Vertente litorânea do Estado de São Paulo |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Integrar a gestão dos recursos hídricos com a gestão costeira no Estado de São Paulo. Etapas de desenvolvimento: 1 - Criar e estruturar o grupo de trabalho no âmbito dos CBHs da vertente litorânea; 2 – Estruturar o plano de gestão integrada, incluindo a identificação de temas de conflito para a gestão, a definição de metas, diretrizes, agenda, membros e estratégias para a implantação do plano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | 2012: 1 2013 – 2015: 2 |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Lista de presença, atas de reuniões. |  |  |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |  |  |
|  | Necessários |  |  | Custeio Secretaria Executiva |  |  | 4.000,00 |  |  |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | Custeio Secretaria Executiva |  |  | 4.000,00 |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  | Parcerias |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBHs da Vertente Litorânea |  |  |  | Parceiros | CRHi |  |  |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |