| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL II.3 |  |
| ( X ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( X ) 2 – Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Promover o uso do Plano de Bacia como instrumento de gestão pela administração pública, incluindo o plano diretor e demais planos setoriais. |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Promover a integração do Plano de Bacias com os Planos de gestão das águas costeiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( X ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência UGRHI 03 – Litoral Norte |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Promover a integração entre planos e instrumentos de gestão das águas costeiras e interiores. Linha de atuação: - Participação de membros do CBH-LN nos Conselhos das Unidades de Conservação e do Grupo de Gerenciamento Costeiro - GERCO. - Inserir a participação na região metropolitana - Realizar reunião de integração com os gestores de Unidades de Conservação Marinhas e coordenadores de fóruns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Participar de 100% das reuniões dos conselhos das UCs e do GERCO |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Percentual de participação nas reuniões (lista de presença) |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIRO – Custeio SE CBH-LN |  |  | 4.000,00 |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO – Custeio SE CBH-LN |  |  | 4.000,00 |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN |  |  |  | Parceiros | GERCO e APA Marinha e ESEC Tupinambás |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Custeio para a participação das reuniões (transporte e alimentação) |  |  |  |  |  |  |

Notas

Incorporados os itens 2 e 3 do campo descrição da ação, em atendimento às discussões ocorridas na oficina de revisão.

Realizados pequenos ajustes de redação em alguns campos.

Incluída a ESEC Tupinambás (UC Marinha).