| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL III.1 |  |
| ( ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( X ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( X ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Ampliar, manter e aperfeiçoar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Ampliar, manter e aperfeiçoar os sistemas públicos de coleta e tratamento de esgotos para a universalização do saneamento no Litoral Norte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( X ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência/Sub-Bacias Conforme Plano Diretor da SABESP e Planos Municipais de Saneamento |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Atender 70% da população do Litoral Norte com obras de coleta tratamento de esgoto até 2015. Etapas de desenvolvimento até 2015: - 60 % da população atendida com obras concluídas. - 10 % da população atendida com obras iniciadas. - Ação complementar de gestão: solicitar junto à SABESP apresentação de programa e cronograma de execução de ações, com dados indicadores de acompanhamento das obras, para avaliação crítica anual pelas Câmaras Técnicas do CBH-LN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | 60 % da população atendida com obras concluídas. 10 % da população atendida com obras iniciadas. |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | % da população atendida por rede pública de esgotos |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |
|  | Necessários |  |  | Governo do Estado |  |  | 700 milhões |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | SABESP |  |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | SABESP |  |  |  | Parceiros | Prefeituras |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | O governo do Estado deverá priorizar os financiamentos na área de Saneamento para o LN. Programa de Regularização Fundiária em áreas de ocupação irregular de baixa renda (mais de 20% da população do Litoral Norte), para que estas possam ser atendidas. Integração e adequação do Plano Diretor da SABESP às metas e diretrizes estabelecidas pelos Planos Municipais de Saneamento. |  |  |  |  |  |  |

Notas:

Esta ficha visa atender a compromisso assumido pelo CBH-LN no âmbito do PERH 2012-2015

A ficha sofreu ligeiras alterações de ordem estética e de redação. No campo “Descrição da Ação”, sendo enumerados os itens 1, 2 e 3, o qual foi acrescido em decorrência da oficina realizada em novembro de 2012.