| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL III.2 |
| ( X ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( X ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Ampliar, manter e aperfeiçoar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos e de abastecimento de água para consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Implantação de tecnologias alternativas de abastecimento de água para consumo humano e/ou esgotamento sanitário. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( X ) A desenvolver |  | Bacias / Sub-bacias de Abrangência Sub-bacias 6 (Rio Indaiá / Capim Melado) e 14 (Rio Guaxinduba) |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Implantação de tecnologias alternativas de abastecimento de água para consumo humano e/ou esgotamento sanitário. Linhas de Atuação: - Envolvimento das comunidades na definição das tecnologias alternativas e sensibilização para sua adoção. - Implantação das tecnologias alternativas definidas. - Definição junto com a comunidade de estratégias de operação e manutenção das soluções adotadas para garantia de sua sustentabilidade e perenidade após a conclusão do projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Atendimento de 03 comunidades (uma por ano), período 2013 – 2015. |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Número de comunidades atendidas |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO |  |  | 1.600.000,00 |  |
|  | Disponíveis |  |  | CBH-LN |  |  | 1.600.000,00 |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN (GT-Isoladas) |  |  |  | Parceiros | SABESP e outros órgãos estaduais, Prefeituras, Sociedade Civil |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Confirmação com a SABESP da exclusão do local do projeto nas previsões de atendimento com sistemas públicos de saneamento (Ação III.1). Envolvimento das associações de bairro e/ou lideranças locais. Adoção de tecnologias alternativas com eficácia comprovada. |  |  |  |  |  |

Notas:

Realizadas alterações estéticas apenas e detalhamento do campo Bacias/Sub-bacias de Abrangência.

(III.2) ANEXO a – Mapa de áreas prioritárias 
Esgotamento sanitário

Locais Específicos das bacias 6 e 14:

Sub-bacia 6 Rio Indaiá / Capim Melado, região da Barra Seca;

Sub-bacia 14 – Rio Guaxinduba, regiões do Jardim Santa Rosa e Cantagalo.

(III.2) ANEXO b – Mapa de áreas prioritárias

Abastecimento de água tratada para consumo humano

Local Específico da bacia 6:

Sub-bacia 6 Rio Indaiá / Capim Melado – região do Indaía.