| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL III.3 |
| ( X ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( X ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Acompanhar a elaboração dos Planos de Saneamento para operacionalizar as ações do Plano de Bacias no que couber |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Compatibilizar os Planos Municipais de Saneamento com o Plano de Bacias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( X ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência UGRHI 03 – Litoral Norte |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Articular, por meio da CT-SAN, o acompanhamento do desenvolvimento e implantação dos Planos Municipais de Saneamento (PMSA), e a articulação destes com o Plano de Bacia da UGRHI 3 – 2012/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Desenvolver e regulamentar 4 PMSA consonantes com o Plano de Bacias da UGRHI 3 até 2015 |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2014 |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Nº de PMSA consonantes com o Plano de Recursos Hídricos da UGRHI 3 |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |
|  | Necessários |  |  | Custeio CBH-LN |  |  | 4.000,00 |  |
|  | Disponíveis |  |  | Custeio CBH-LN |  |  | 4.000,00 |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN (CT-SAN) |  |  |  | Parceiros | Prefeituras |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Participação do CBH-LN nos Grupos Executivos Locais dos quatro municípios. |  |  |  |  |  |

Nota:

Realizadas apenas alterações estéticas, e de redação no campo “Descrição da Ação”, “Meta 2012-2015” e “Executor”.