| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL III.4 |  |
| ( X ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2 – Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( X ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Desenvolver programas de prevenção a enchentes e de movimentação de massas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Elaboração de planos de macrodrenagem municipais em sub-bacias identificadas como prioritárias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( X ) A desenvolver |  | Bacias / Sub-Bacias de Abrangência 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 (VER MAPA ANEXO) |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Desenvolver planos de macrodrenagem municipais, ou em sub-bacias identificadas como prioritárias (ver mapa anexo), visando prevenir ocorrências de enchentes, e, de movimentação de massas (deslizamentos de morros). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | 1 plano de drenagem em sub-bacia por município por ano |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Nº de planos de drenagem aprovados |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO |  |  | R$ 1.200.000,00 |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO |  |  | R$ 1.200.000,00 |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | Prefeituras Municipais |  |  |  | Parceiros | IG, IPT, DAEE (CTH USP) |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Levantamento de áreas críticas de alagamento e convênios das prefeituras com DAEE |  |  |  |  |  |  |

Notas:

Realizadas alterações estéticas, melhoria de redação aos campos: “Objetivo da Ação”, “Titulo da Ação”, “Bacias e Sub-Bacias de Abrangências” com enumeração das sub-bacias prioritárias, “Descrição da Ação”, “Indicadores de Acompanhamento”, “Executor”, “Parceiros”, e acrescida relação das sub/bacias prioritárias e respectivos municípios para reforçar mapa em anexo.

Alterado o termo drenagem para macrodrenagem, e acrescida referência a riscos de movimentação de massas (deslizamento de morros).

(III.4) ANEXO – Mapa de áreas prioritárias

Sub-bacias identificadas como prioritárias / Municípios:

06 – Rios Indaiá / Capim Melado – Ubatuba

07 – Rio Grande de Ubatuba – Ubatuba

10 – Rio Maramduba – Ubatuba

13 – Rios Massaguaçu / Bacuí – Caraguatatuba

14 – Rio Guaxinduba – Caraguatatuba

16 – Rio Juqueriquerê – Caraguatatuba / São Sebastião

17 – Rio São Francisco – São Sebastião

20 – Rio Paúba – São Sebastião

21 – Rio Maresias – São Sebastião

22 – Rio Grande (Boiçucanga) – São Sebastião

23 – Rio Camburi – São Sebastião

24 – Ro Barra do Saí – São Sebastião

25 – Rio Juqueí – São Sebastião

26 – Rio Una – São Sebastião

30 – Córregos Paquera / Cego – Ilhabela