| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL IV.2 |  |  |
| ( X ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático – Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2 – Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( X ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Promover a proteção, conservação e recuperação de áreas prioritárias para recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Desenvolver Plano de recuperação de áreas prioritárias para proteção dos recursos hídricos - várzeas, APPs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( X ) A desenvolver |  | Bacias / Sub-bacias de Abrangência 10, 13, 14, 16, 27, 28, 29 e 30 (VER MAPA ANEXO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: Desenvolver plano regional para orientação de projetos de proteção, conservação e recuperação de áreas de preservação permanente (APP), áreas veres e reserva legal; - Identificar e localizar pontos críticos para fins de proteção e recuperação nas sub-bacias da UGRHI 3. - Desenvolver instrumentos de gestão, em particular projetos envolvendo a geração de cartografia multitemática de alta precisão e Projeto SIG Web ASSU (mapeamento das APPs degradadas). - Auxiliar os municípios no desenvolvimento dos Planos Municipais de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica. - Propor no âmbito dos programas de ações compensatórias e mitigatória de impactos ambientais dos empreendimentos de impacto regional, investimentos em levantamentos fotogramétricos, cartografia planialtimétrica de alta definição. - Expor ao GTMPOA as estratégias acima e angariar o apoio do GAEMA para inclui-las na pauta dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos de impacto regional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Desenvolver 1 plano de abrangência regional (bacia), regional |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Elaboração de cartografia temática, com indicação das áreas e locais prioritários para recuperação. Planos Municipais de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica aprovados. |  |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO |  |  | 600.000,00 |  |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO |  |  | 600.000,00 |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN |  |  |  | Parceiros | Prefeituras, Sociedade Civil Organizada, órgão estaduais, GTMPOA |  |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | A definir |  |  |  |  |  |  |  |

(IV.2) ANEXO – Mapa de áreas prioritárias

Recuperação

Locais Específicos das bacias 10 e 16:

10 – Maranduba, região da Vila dos Baianos, local específico: nascente da Rua 11- Ubatuba

13 – Rios Massaguaçu / Bacuí – Caraguatatuba

14  -Rio Guaxinduba - Caraguatatuba

16 - Rio Juqueriquerê, Rio Claro e Córrego Pirassununga – Caraguatatuba

27 – Córrego do Jabaquara – Ilhabela

28 – Córrego Bicuíba – Ilhabela

29 – Córregos Ilhabela / Cachoeira – Ilhabela

30 – Córregos Paquera / Cego – Ilhabela/

Notas

O Projeto SIG EB LN da ASSU, indicado para financiamento em 2012 atende, por meio de suas ações e resultados parcialmente os objetivos e metas desta ficha, posto que no âmbito dos produtos a serem entregues situa-se um banco de dados georrelacional, com identificação do uso, ocupação e cobertura vegetal das áreas de preservação permanentes das sub-bacias.

Foram inseridas observações e alterações propostas na Oficina de novembro de 2012, e complementações a diversos campos, incluindo-se

Removido no campo “metas” a referência a projetos de recuperação.

Incluído no campo “Parceiro”, o GTMPOA.

Complementada a relação de sub-bacias.