| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL Eixo V. 07 |  |  |  |  |
| ( x ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( X ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Promover a comunicação social, difusão de informações e mobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Programa de comunicação e capacitação em esgotamento sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( x ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência (MAPA ANEXO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Objetivo: conscientizar população sobre os problemas causados pela ausência de esgotamento sanitário adequado. Conteúdo mínimo a ser abordado: - Plano de incentivo a ligação de residências ao sistema de tratamento de esgoto (ligação de factíveis); - Capacitação/sensibilização da população sobre os benefícios de um sistema de esgotamento sanitário adequado para o meio ambiente, para a saúde e economia; - Divulgação de métodos eficazes de sistemas de tratamento individual e coletivo e sua manutenção adequada. Metodologia: - Utilização de diversas mídias para divulgação de assuntos sobre o tema, entre eles elaboração de cartilha/manual para educação formal (publico escolar) e informal (população) - Apresentação de trabalho em reunião plenária do CBH (sensibilização de gestores) - Capacitação de multiplicadores (comunidade escolar e líderes locais...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | 1 programa por município da UGRHI 03 |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Programas implantados |  |  |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO |  |  | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO |  |  | 1.000.000,00 |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN |  |  |  | Parceiros | Programa Saúde da Família (PSF), associações de bairro, SABESP, rede municipal de educação e estadual de ensino |  |  |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Confirmação com a SABESP do atendimento com sistemas públicos de saneamento nas áreas contempladas no projeto (Ação III.1e Ação III.2). Consultar diagnósticos participativos realizados por outras instituições. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(V.7) ANEXO a – Mapa de áreas prioritárias 
Ligação de residências ao sistema de coleta e tratamento de esgoto

(ligação de factíveis)

(V.7) ANEXO b – Mapa de áreas prioritárias

Divulgação de métodos eficazes de sistemas de tratamento individual e coletivo e sua manutenção adequada