| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL V.08 |  |  |  |  |
| ( x ) Compromisso da Vertente Litorânea com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( X ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Fomentar articulação e integração de ações de EA nas bacias hidrográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Discussão de assuntos de interesse comum das UGRHIs na vertente litorânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( x ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência Vertente Litorânea |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Integrar as ações, experiências de interesse comum relacionadas às linhas temáticas (resíduos sólidos, doenças de veiculação hídrica, áreas contaminadas, áreas portuárias, turismo, manguezais, poluição marinha, pré-sal, ecossistemas costeiros, etc...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Realizar 01 oficina da vertente litorânea por ano no Litoral Norte |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Realização do evento por ano |  |  |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO |  |  | 135.000,00 |  |  |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO |  |  | 135.000,00 |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN, CBH-BS e CBH-RB |  |  |  | Parceiros | Prefeituras, órgãos do Estado e Sociedade Civil |  |  |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |