| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL V.09 |  |  |  |  |
| ( ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( X ) Demanda da Vertente Litorânea para o PERH Observação: Consta no PERH 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( X ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Promover o desenvolvimento sócio-econômico das comunidades rurais e pesqueiras em harmonia com a conservação dos recursos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Integrar as ações e experiências em agroecologia nas UGRHIs da vertente litorânea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( x ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência Vertente Litorânea |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Desenvolver estratégias de boas práticas de manejo das atividades agropecuárias visando o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos continentais e marinhos. Identificar, diagnosticar e sistematizar as condições dos criadouros de organismos marinhos. Realização de fóruns para discussão de programas por serviços ambientais e ecossistemicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Realizar 2 evento p/ano. Implantar 15 unidades de referência(UR)/ano Identificar e diagnosticar estuário e mangues |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Nº eventos/ano UR/ano Diagnóstico estuário e mangues |  |  |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |  |  |
|  | Necessários |  |  | MBH II + FEHIDRO |  |  | 2.400.000,00 |  |  |  |  |
|  | Disponíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CATI e APTA |  |  |  | Parceiros | IO, ITESP, FUNAI, SEMA, FF, ONGs |  |  |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Articulação com as UCs, com Colônias de pescadores, GTEAC da APA Marinha, Associações de maricultores e outras pertinentes, consulta aos estudos de diagnósticos participativos já realizados, Políticas de Meio Ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |