| PRIORIDADES DO PLANO DE BACIAS DO LN – 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ficha de detalhamento de ações/programas |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO REGIONAL V.13 |  |  |  |  |
| ( x ) Compromisso do CBH-LN com o PERH ( ) Demanda do CBH-LN para o PERH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) | Eixo Temático - Objetivo Geral ( ) 1 – Desenvolvimento Institucional e Articulação para Gestão dos Recursos Hídricos ( ) 2- Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de Gestão ( ) 3 – Promoção dos Usos Múltiplos e Gestão Integrada ( ) 4 – Proteção, Conservação e Recuperação de Recursos Hídricos ( X ) 5 – Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo Específico Promover a comunicação social, difusão de informações e mobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título da Ação Capacitação do poder público (funcionários municipais e poder legislativo – municipal e estadual) acerca das questões ambientais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo ( ) Existente ( x ) A desenvolver |  | Bacias de Abrangência UGRHI 03 – Litoral Norte |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da Ação: Promover eventos/cursos de formação/capacitação em questões ambientais e captação de recursos para subsidiar o trabalho dos funcionários públicos e poder legislativo Promoção de palestras com temas específicos para membros do CBH. Articulação com Estado para promover um evento de grandes proporções. Escolher um grande tema: Pré-sal, Royalties, Área portuária, EIAs-Rimas em curso, ICMS ecológico... Colocar o tema na pauta das sessões das câmaras municipais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta 2012-2015 | Promover 1 evento/curso por município |  |  | Prazo de Execução da Ação/Programa |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicadores de acompanhamento |  |  | Eventos/cursos realizados |  |  |  |  |
| Situação mensurável a ser alcançada |  |  |  | Atributos quantificáveis para verificar a evolução da ação/programa com relação à meta |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos financeiros estimados | Tipo |  |  | Fonte |  |  | Valor (R$) |  |  |  |  |
|  | Necessários |  |  | FEHIDRO |  |  | 400.000,00 |  |  |  |  |
|  | Disponíveis |  |  | FEHIDRO |  |  | 400.000,00 |  |  |  |  |
|  | Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Custo estimado da ação/programa, segundo o tipo de recurso (necessários, disponíveis ou outros) e fonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor | CBH-LN |  |  |  | Parceiros | Prefeituras, órgãos do estado |  |  |  |  |  |
|  | Órgão responsável direto |  |  |  |  | Entidade(s) de apoio ao órgão executor |  |  |  |  |  |
| Subsídios necessários para o desenvolvimento da ação/programa |  |  | Consulta à estudos já realizados, articulação com governos municipais e estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |