Minuta de Deliberação CBH-SMT nº ___/19, de 13/12/2019

Aprova adequação do Plano de Ação e do Programa de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 da UGRHI 10 para o período 2020-2023.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), criado e instalado segundo a Lei Estadual n° 7.663/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 57ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências:

Considerando as disposições da Deliberação CRH nº 146/12, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (CRH-SP), que “Aprova os critérios, os prazos e os procedimentos para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”, bem como o “Roteiro para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica”, o qual estabelece, em seu item 4.3, como partes integrantes dos planos de bacia hidrográfica, o “Plano de Ação para a Gestão de Recursos Hídricos da UGRHI” e seu respectivo “Programa de Investimentos”;

Considerando que, de acordo com a Deliberação CRH nº 146/2012, o Plano de Bacias é integrado por um Plano de Ação e um Programa de Investimentos (PA/PI), os quais contemplam a relação de ações a serem financiadas com recursos da compensação financeira/royalties do setor hidroelétrico e da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando as disposições do parágrafo único, do artigo 1º da Deliberação CRH “Ad Referendum” nº 188/16, que orienta para a revisão da estimativa do custo das ações que integram o Programa de Investimentos dos Planos de Bacia Hidrográfica quando da aprovação de um novo Plano Plurianual, no que se refere aos investimentos previstos neste, ou anualmente, no que se refere aos demais investimentos do PBH;

Considerando a nova redação conferida pelo inciso I, do artigo 1º, da Deliberação CRH nº 194/17, ao § 3º, do artigo 2º, da Deliberação CRH ad referendum nº 188/16, que estabelece que os investimentos referentes à estimativa de receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos referente ao CBH devem estar em consonância com as prioridades estabelecidas no Plano de Bacia vigente, inclusive quanto ao investimento dos recursos originários da cobrança dos recursos hídricos;

Considerando as disposições do caput do artigo 2º, da Deliberação CRH ad referendum nº 224/19, que determina que os CBHs devem até 31 de dezembro de 2019 proceder à adequação de seus PA/PI relativos ao período de 2020-2023, bem como de seu § 3º, no qual estabelece que adequações e eventuais revisões dos PA/Pls deverão constar dos Relatórios de Situação das Bacias Hidrográficas a serem aprovados anualmente até 30 de junho, conforme estabelece inciso VII, artigo 26 da Lei 7663/1991;

Considerando que a proposta do Plano de Ação e Programa de Investimentos 2020-2023 foi elaborada pelo GT-Critérios e apreciada pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT-PLAGRHI) do CBH-SMT em sua 71ª Reunião Ordinária, realizada em 13/12/2019, na sede da FABH-SMT, em Sorocaba/SP, tendo sido aprovada por unanimidade;

Deliberam:

Art. 1º - Fica aprovada a adequação do Plano de Ação e Programa de Investimentos (PA/PI) do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI 10, relativos ao período de 2020-2023, constante do Anexo I desta deliberação, com adequação das estimativas de receita do FEHIDRO para as respectivas áreas de atuação, conforme consta no Projeto de Lei nº 924/2019 que trata do Plano Plurianual 2020-2023.

Parágrafo único – O Anexo I de que trata o caput constituirá o Anexo VII do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI 10 vigente, em complemento ao Anexo VI, e deverá ser revisado até 30 de junho de 2020, no âmbito da elaboração do Relatório da Situação dos Recursos Hídricos 2020 – ano-base 2019, conforme facultam os termos do § 3º, do Artigo 2º da Deliberação CRH ad referendum nº 224/2019.

Art. 2º - O Anexo I desta deliberação deverá ser revisado no âmbito do processo de elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020 – ano base 2019, da UGRHI 10, e aprovado até 30 de junho de 2020, visando conferir-lhe maior detalhamento quanto à aplicação dos recursos referentes ao período 2021 a 2023.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no DOESP, após aprovação pelo CBH-SMT.

José Geraldo Garcia

Presidente do CBH-SMT

Wendell R. Wanderley				          Jodhi Jefferson Allonso

Vice-presidente do CBH-SMT	                                    Secretário Executivo do CBH-SMT

ANEXO II – Minuta de Deliberação do CBH-SMT nº ___/2019, de XX/12/2019

ANEXO VII - Plano de Ação e Programa de Investimentos para o período 2020-2023 (referente aos itens 4.3.1 e 4.3.2 do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI 10)

| PDC | subPDC | Meta | Ação | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Prioridade de execução (art. 2º Delib. CRH nº 188/16) | Executor da Ação (segmento) | Executor da Ação (nome da entidade ou órgão) | Recursos Financeiros (R$) |  |  |  |  | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |  |
| 1 | - | Aprimorar as bases técnicas para a gestão dos recursos hídricos | Desenvolvimento de sistemas de informações, elaboração de estudos técnicos e diagnósticos e de monitoramento quali-quantitativo voltados a subsidiar a gestão dos recursos hídricos | UGRHI 10 | Municípios, sub-bacias ou toda a UGRHI | PDC 1 e 2 | a definir | a definir | R$ 48.959,64 | R$ 50.481,02 | R$ 52.051,35 | R$ 53.665,21 | R$ 205.157,21 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 432.000,00 | R$ 432.000,00 | R$ 432.000,00 | R$ 432.000,00 | R$ 1.728.000,00 | Cobrança Estadual |
| 2 | - | Aprimorar o gerenciamento dos recursos hídricos | Ações voltadas à gestão de recursos hídricos e à implementação dos instrumento s da política de recursos hídricos | UGRHI 10 | Municípios, sub-bacias ou toda a UGRHI | PDC 1 e 2 | a definir | a definir | R$ 32.639,76 | R$ 33.654,01 | R$ 34.700,90 | R$ 35.776,80 | R$ 136.771,47 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 1.152.000,00 | Cobrança Estadual |
| 3 | 3.1 | Melhoria e recuperação da qualidade das águas | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas ou rurais, bem como de tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETE ou ETA | UGRHI 10 | Municípios | Prioritário | a definir | a definir | R$ 244.798,20 | R$ 252.405,08 | R$ 260.256,75 | R$ 268.326,03 | R$ 1.025.786,06 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 8.640.000,00 | Cobrança Estadual |
| 3 | 3.2 | Melhoria e recuperação da qualidade das águas | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos caos em que há comprometimento dos recursos hídricos | UGRHI 10 | Municípios | Prioritário | A definir | A definir | R$ 73.439,46 | R$ 75.721,52 | R$ 78.077,03 | R$ 80.497,81 | R$ 307.735,82 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 648.000,00 | R$ 648.000,00 | R$ 648.000,00 | R$ 648.000,00 | R$ 2.592.000,00 | Cobrança Estadual |
| 3 | 3.3 | Melhoria e recuperação da qualidade das águas | Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas a promover a contenção da poluição difusa | UGRHI 10 | Municípios | Prioritário | A definir | definir | R$ 73.439,46 | R$ 75.721,52 | R$ 78.077,03 | R$ 80.497,81 | R$ 307.735,82 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 648.000,00 | R$ 648.000,00 | R$ 648.000,00 | R$ 648.000,00 | R$ 2.592.000,00 | Cobrança Estadual |
| 3 | 3.4 | Melhoria e recuperação da qualidade das águas | Projetos (básicos e/ou executivos), obras e ações de prevenção e controle da erosão do solo ou do assoreamento dos corpos d’água, em áreas urbanas ou rurais, visando manutenção ou melhoria da qualidade das águas | UGRHI 10 | Municípios | Prioritário | A definir | definir | R$ 97.919,28 | R$ 100.962,03 | R$ 104.102,70 | R$ 107.330,41 | R$ 410.314,42 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 864.000,00 | R$ 864.000,00 | R$ 864.000,00 | R$ 864.000,00 | R$ 3.456.000,00 | Cobrança Estadual |
| 4 | 4.2 | Proteção dos corpos d’água | Projetos (básicos e/ou executivos), serviços e ações de recomposição da cobertura vegetal e incentivo às boas práticas, com destaque para a vegetação ciliar e a proteção de nascentes | UGRHI 10 | Municípios ou sub-bacias | Prioritário | A definir | A definir | R$ 81.599,40 | R$ 84.135,03 | R$ 86.752,25 | R$ 89.442,01 | R$ 341.928,69 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 2.880.000,00 | Cobrança Estadual |
| 5 | 5.2 | Aprimorar o controle de perdas em sistemas de abastecimento de água | Projetos (básicos e/ou executivo) e obras e serviços com vistas à parametrização e à racionalização do uso da água e redução do consumo nos diferentes setores usuários | UGRHI 10 | Municípios | Prioritário | A definir | A definir | R$ 81.599,40 | R$ 84.135,03 | R$ 86.752,25 | R$ 89.442,01 | R$ 341.928,69 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 2.880.000,00 | Cobrança Estadual |
| 7 | - | Aprimorar a prevenção e mitigação relacionadas a eventos hidrológicos extremos | Ações estruturais e não estruturais para a prevenção e a mitigação dos efetivos de estiagens e de inundações | UGRHI 10 | Municípios | Outros PDCs | A definir | A definir | R$ 32.639,76 | R$ 33.654,01 | R$ 34.700,90 | R$ 35.776,80 | R$ 136.771,47 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | R$ 1.152.000,00 | Cobrança Estadual |
| 8 | - | Ampliar a capacitação e a comunicação social | Realização de ações de capacitação, educação ambiental, comunicação social e difusão de informações, diretamente relacionadas à gestão de recursos hídricos | UGRHI 10 | Municípios, sub-bacias ou toda a UGRHI | Outros PDCs | A definir | A definir | R$ 48.959,64 | R$ 50.481,02 | R$ 52.051,35 | R$ 53.665,21 | R$ 205.157,21 | CFURH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 432.000,00 | R$ 432.000,00 | R$ 432.000,00 | R$ 432.000,00 | R$ 1.728.000,00 | Cobrança Estadual |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.015.994,00 | R$ 8.041.350,26 | R$ 8.067.522,51 | R$ 8.094.420,09 | R$ 31.377.936,60 | - |