[image: image1.png]


                

           Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

           Rua Félix Aby-Azar, 442 – Centro – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP

          Tel. (13) 6821-3244 – Fax. (13) 6821-4442 – E-mail: daeerg @saisp.br

51a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 03/05/2002                     Local: DAEE - Registro.

1. Introdução/Objetivo: 
A reunião contou com a presença de 15 (quinze) pessoas, das quais 12 (doze) são membros desta Câmara, para discussão sobre os trabalhos do Plano de Bacia, em fase de desenvolvimento pela Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (CETEC), que é a empresa contratada pelo Comitê para essa finalidade.
2. Preliminares e discussões pertinentes:

Na última reunião da CT-PG, realizada no dia 12/04 pp., quando esteve em pauta a avaliação do “2o Relatório Técnico Parcial”, foi discutida também o documento “Propostas de Encaminhamento e de Ações para o Plano de Bacia”, apresentada pelo CETEC. Na oportunidade, muitos questionamentos foram feitos (vide Ata da 50a Reunião CT-PG) quanto à condução dos trabalhos, ficando definido, ao final, a necessidade de aprofundamento da discussão em uma nova reunião, com encaminhamento prévio, pelos membros da CT-PG, de críticas e sugestões alusivas aos documentos apresentados pelo CETEC, o deveria ocorrer até o dia 19/04.

A Secretaria Executiva registrou nesse prazo acordado somente a manifestação do Prof. Arlei Benedito Macedo, do Instituto de Geociências da USP, cujo texto norteou as discussões e a definição das propostas de encaminhamento.

a) As críticas e observações mais importantes referidas aos documentos do CETEC durante a discussão foram:

b) os relatórios do CETEC contém  grande número de observações e sugestões não hierarquizadas;

c) a técnica de dinâmica de grupo empregada nas oficinas impediu a hierarquização e discussão aprofundada de propostas, o que pode não retratar a realidade da região com a necessária fidelidade;

d) muitas das propostas do CETEC são de caráter generalizado, podendo servir também para outros Comitês;

e) sugestões como a formação de sub-comitês são inviáveis para esta Bacia, dada a pequena população e baixa disponibilidade de pessoal habilitado para participação;

f) falta de objetividade no estabelecimento de metas de ações;

g) algumas referências como a instalação de Agência de Bacia e a cobrança pela utilização da água, embora pertinentes ao contexto do Sistema, não necessitam ser, neste momento, abordadas com a ênfase dada, visto que são temas de interesse geral (em todo o Estado) e que dependem também de outras instâncias de decisão;

a) Como destaques da reunião, vale lembrar que são considerados relevantes: 

b) a motivação para iniciativa da discussão sobre modelo de desenvolvimento da Bacia;

c) a proposta de levantamento de grupos ou organismos que estão atuando na questão de monitoramento ambiental;

d) a implantação de uma rede de “monitoramento técnico” e um sistema de “monitoramento popular”, visando a organização de informações sobre a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos.   

3. Propostas de encaminhamento:

a) Diante dos itens apontados, e com o objetivo de estabelecer a correção de rumo dos trabalhos em andamento para traçar estratégia para conclusão do Plano, foram definidas as seguintes propostas de encaminhamento:

b) realização de levantamento de prioridades da Bacia, sob a coordenação do CBH-RB, através da CT-PG;

c) organização das contribuições recebidas pela Secretaria Executiva, que as enviará para deliberação em plenário, com prévio conhecimento de todos os membros;

d) encaminhamento da proposta final do CBH-RB para ser incluída como conclusão no Plano de Bacia, com o apoio técnico do CETEC no detalhamento das ações, inclusive com a estimativa dos respectivos custos.

4. Cronograma do Contrato com o CETEC:

No mês de outubro/2001, foi formalizado aditamento de prazo contratual, ficando definido a conclusão e entrega do Plano até final de junho/2002. Todavia, face à necessidade do ajuste do rumo dos trabalhos, assim como de todos os procedimentos administrativos e burocráticos pertinentes e decorrentes, e considerando ainda as dificuldades normalmente inerentes à fase que antecede o pleito eleitoral, ficou decidida a prorrogação do prazo do Contrato FEHIDRO no 251/99, até dez/2002. 

5. Próxima reunião

A próxima reunião deverá ocorrer no dia 13/05, às 9 horas, em local a ser definido oportunamente, para avaliação dos projetos de habilitação aos recursos de financiamento do FEHIDRO, do exercício/2002, protocolados na Secretaria Executiva até o dia 30/04.

CTPG5102.DOC




PAGE  

[image: image2.png]


_1002350196.psd

