[image: image1.png]


                

           Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

           Rua Félix Aby-Azar, 442 – Centro – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP

          Tel. (13) 3821-3244 – Fax. (13) 3821-4442 – E-mail: comiterb@recursoshidricos.sp.gov.br

71a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 15/12/2003                     Local: DAEE - Registro.

1. Abertura:

a) A reunião foi conduzida pelo Sr. Ney Akemaru Ikeda, Coordenador desta Câmara, e contou com a participação de 09 (nove) pessoas, das quais 08 (oito) são membros desta CT-PG, e foi convocada com os seguintes objetivos:

b) Discussão e definição do plano de trabalho para o desenvolvimento dos projetos "Sistema de Informações da Bacia" e "Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia";

c) Assuntos gerais pertinentes ao Comitê e ao Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.

2. Assunto preliminar:

A Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas - FUNDESPA é o tomador dos 2 projetos especificados no item 1-a. Pelos critérios vigentes, essa condição dificultaria a sua participação do processo de habilitação aos recursos de financiamento do FEHIDRO/2004, pois seria permitido o protocolo de somente mais 1 projeto. Tal preocupação deve-se ao fato de estar previsto o desenvolvimento de mais 2 projetos para 2004, quais sejam: "Atualização do Relatório do Plano de Bacia" e o "Programa de controle  de poluição causada por mineração de chumbo na Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul".

Após esclarecimentos de que os projetos foram priorizados pelo CBH-RB e que a FUNDESPA figura como tomador face à impossibilidade de formalização de contrato diretamente pelo Comitê, por não possuir personalidade jurídica própria, definiu-se pela emissão pelo Comitê, de uma deliberação "Ad Referendum", de forma a viabilizar a dispensa da restrição acima, permitindo a participação da FUNDESPA para os casos caracterizados.    

3. Plano de trabalho ref. os projetos "Sistema de Informações da Bacia" e "Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia":

Para o desenvolvimento dos trabalhos desses projetos, cujos contratos devem ser formalizados nos próximos dias, está prevista a contratação de pessoal, em princípio composto por estudantes, que seria treinado para operação do Sistema. O curso deve ocorrer antes de fevereiro em razão do calendário escolar.

a) Para acompanhamento de ambos os projetos, o grupo será composto paritariamente  pelos 3 segmentos, conforme segue:

b) Estado: Mauro Sakai, do SAA/IAC, e Gilson Nashiro, do DAEE;

c) Municípios: Mara Cristina Martins, da PM Tapiraí, e Dominique Pereira Molon, da PM Iguape;

d) Sociedade Civil: Ulisses Nóbrega, do Sindicato dos Bancários, e Heider Geraldo Ribeiro, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira.

Nota: os indicados da Sociedade Civil estão sujeitos a confirmação, visto que ambos não participaram desta reunião e seus nomes foram sugeridos pelos presentes.

4. Assuntos gerais:

a) Neste item, foram destacados os 3 tópicos abaixo, face à sua importância:

b) tornar público o montante de recursos a ser disponibilizado para financiamento de projetos do exercício/2004, assim que for publicada a deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH;

c) contingenciar recursos para desenvolvimento do relatório do Plano de Bacia, a exemplo do procedimento adotado quando da priorização dos Sistema de Informações e da Atualização do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos. Ficou definido que o assunto será discutido na próxima reunião da CT-PG, do dia 12/01/02004;

d) redefinir o prazo, por ora é até 30/04/04, para credenciamento de entidades da sociedade civil organizada, face a conveniência de se definir a composição do plenário e das câmaras técnicas. Segundo os entendimentos, o tema será objeto de discussão durante a próxima assembléia do CBH-RB, prevista para 31/01/2004. 




