[image: image1.png]


                

           Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

           Rua Félix Aby-Azar, 442 – Centro – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP

          Tel. (13) 3821-3244 – Fax. (13) 3821-4442 – E-mail: comiterb@recursoshidricos.sp.gov.br

74a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CT-PG)

Data: 05/04/2004                     Local: Secretaria Executiva (DAEE) - Registro.

1. Preliminares:

A reunião, sob a coordenação do Sr. Ney Akemaru Ikeda, contou com a participação de 17 (dezessete) pessoas, das quais 09 (nove) são membros desta CT-PG, e foi convocada com o fim de tratar dos itens relacionados aos projetos “Sistema de informações da UGRHI 11” e “Relatório de situação da UGRHI 11”, quais sejam: a) situação de andamento dos trabalhos; b) planejamento do curso de capacitação dos participantes; e c) definição do calendário de acompanhamento.

2. Os assuntos tratados:

O Prof. Arlei Benedito Macedo, coordenador dos projetos, apresentou um balanço das atividades relativas a ambos os projetos, frisando que os interesses são do Comitê, que deliberou pela contratação da Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas – FUNDESPA para o desenvolvimento dos trabalhos. Em seu relato, fez referência aos seguintes tópicos:
a) Termo de referência dos 2 projetos;

b) Grupos de trabalho a serem formados e capacitados, inclusive com a pretensão de que os mesmos venham a atuar na Agência de Bacia que vier a ser implantada;
c) Treinamento de equipe(s) para desenvolvimento dos trabalhos e de usuários, precedido de ampla divulgação; 
d) Espera apoio do CBH-RB e colaboração de todos os segmentos;

e) Os dados e informações obtidos no decorrer dos trabalhos serão disponibilizados sem restrições ao público interessado em geral;

f) O prazo formal de ambos os contratos é de 12 meses, mas pretende-se concluir os projetos em 9 meses, a fim de que os elementos obtidos contribuam para a elaboração do Plano de Bacia, ora em fase de contratação, também pela FUNDESPA, e que permitam servir de subsídios para a definição de diretrizes para os programas de investimento no próximo exercício.
Em seguida, foi apresentado o quadro com 2 colunas, constando em uma a “Lista de tópicos de metodologia para elaboração do diagnóstico”, pretendida no projeto, e, na outra, os “Índices do Relatório Zero do CBH-RB”, elaborado pelo CETEC. Os participantes desta reunião manifestaram apresentando dúvidas, que foram esclarecidas pelo Prof. Arlei, e indicando sugestões para enriquecimento dos tópicos do diagnóstico de situação dos recursos hídricos e os relacionados a outras atividades, usos, ocupações, enfim, que possam interferir de alguma forma com a qualidade e a quantidade desses recursos.
Foi informado que já estão sendo agendadas as visitas para apresentação dos projetos e pedidos de informações e dados junto às prefeituras.
Os técnicos da UNESP Registro, presentes na reunião, prometeram levar ao conhecimento da administração a solicitação do Prof. Arlei de verificar a possibilidade de utilização de suas instalações, mais adequadas para o treinamento da(s) equipe(s) de trabalho. 

Ficou definido que o primeiro módulo do curso de capacitação será realizado no período de 05 a 07/05 próximo.

3. Fórum Paulista dos CBHs:

Este item não consta da pauta desta reunião, mas o Sr. Coordenador aproveitou o ensejo para apresentar os informes sobre o Fórum Paulista dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que realizará o “1o Encontro de CBHs do Estado de São Paulo”, entre 12 à 14/05/2004, na cidade de Praia Grande/SP. 



